重庆三峡银行

运维管理平台项目

比选文件

2022年10月

目录

第一章 比选公告	1

第二章 项目介绍	2

第三章 技术条款	3

第四章 商务条款	13

第五章 评选方法、评选标准和废选条款	17

第六章 参选人须知	21

第七章 参选文件格式	27

# 第一章 比选公告

随着信息化建设的持续深入和IT服务范围的不断扩展，信息系统变得越来越复杂，业务对信息系统的依赖程度也越来越高，信息系统的任何波动，都会直接影响到银行业务的正常开展，提高信息系统运维能力、保障业务正常运转，成为当前信息化建设的迫切要求。通过建设运维管理平台可以提升运维效率、提升信息系统事前预防能力，为高速发展的业务经营提供有力支撑，本次比选拟对运维管理平台项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在参选人进行参选。

- 一、比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理平台项目 | 93.6 | 1 | 含税价 |

- 二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

- 三年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、注册成立时间不少于3年，且近3年财务状况稳定。

2、2019年6月1日至投标截止之日止具有国内金融行业同类型实施案例(需提供合同复印件和项目简介)不少于3家。低于3个案例（不含3个）取消参选资质。

注: 案例要求以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同/中标通知书签订时间、项目建设范围等。以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查,参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

- 三、比选文件的获取

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上发布。

- 四、比选保证金的递交

1、参选保证金的金额及形式：保证金 1 万元整（大写：壹万元整）；参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；摘要需备注：重庆三峡银行运维管理平台项目比选保证金。

2、参选保证金递交的截止时间为  2022 年11月10日 17 时 00 分。

3、参选保证金专用账户如下：

户名：重庆三峡银行股份有限公司

开户行：重庆三峡银行营业部

比选保证金账号：0101014040000043

- 五、参选文件的递交

1、参选文件递交的截止时间为  2022年11月10日 17 时 00 分，疫情期间请通过顺丰快递寄送至重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场28楼重庆三峡银行计划财务部。

邮政编码：400024

联系人：敬希

电话号码：023-88890395

2、逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

- 六、发布公告的媒介

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上发布。

- 七、联系方式

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：023-88170814

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

# 第二章 项目介绍

## 一、项目背景

随着信息化建设的持续深入和IT服务范围的不断扩展，信息系统变得越来越复杂，业务对信息系统的依赖程度也越来越高，信息系统的任何波动，都会直接影响到银行业务的正常开展，提高信息系统运维能力、保障业务正常运转，成为当前信息化建设的迫切要求。通过建设运维管理平台可以提升运维效率、提升信息系统事前预防能力，为高速发展的业务经营提供有力支撑，本次比选拟对运维管理平台项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在参选人进行参选。

## 二、项目目标

进一步提升运维管理能力的专业化程度，实行集中统一的服务管理模式，由分散管理向集中管理转变；建立统一高效灵敏的服务管理平台，由无序服务向有序服务转变；通过集成监控、CMDB等运维工具平台实现企业IT服务内部管理的交互、企业IT服务供需双方的过程交互和服务成果的交付共享。

一是通过建设运维管理平台，充分结合ITIL、ITSS、ISO20000标准，打造规范化、标准化的运维管理能力，满足监管要求；二是建设高度灵活的流程引擎，应对未来业务、制度规范的变化；三是建设随需而变的报表、报告平台，通过数据挖掘治理，实现各管理维度的统计、分析，为服务提升、运营决策提供数据依据；四是建设IT服务知识库，实现知识积累、知识沉淀；五是建立平台对接框架，实现系统间的互联互通、数据共享。

# 第三章 技术条款

## 业务需求

（一）需求概述

1、流程引擎

通过图形化、低代码的方式对流程进行创建、编辑；提供串行、并行、根据选择判断的流程执行方式；提供流程嵌套功能，能通过多个已有流程组合为新流程；审批节点提供单人审批通过、多人任一审批通过、多人全部审批通过、批注、转发、转办、分享等能力；执行节点提供表单填写、脚本执行等能力；提供流程的导入、导出、备份，提供版本管理。

2、查询统计

通过全局关键字模糊查询各类信息，包括事件、问题、服务、变更等工单；根据自定义条件查询、统计各类工单；通过预算条件快速查询固定场景工单；根据查询结果将信息导出为csv、xls、xlsx等常用文件格式。

3、表单引擎

通过表单引擎完成表单内容的引用、继承；表单内容允许进行修订，修订痕迹进行记录、展示、存档；表单内容允许根据规则进行校验；根据表单内容可以进行不同的流程逻辑；表单内容支持字体、字号、颜色、段落格式等常见文档格式的编辑。

4、用户权限自定义

允许对用户的权限进行自定义，区分流程的发起权限、查询权限，工单的审批权限、查询权限，字段的修订权限等等，根据需要自行组合配置。

5、开放对接

能深度对接第三方系统实现数据、信息共享；适配手机端、平板端、电脑端访问。

（二）功能模块

至少包括如下基本功能：

1、服务台

服务台是作为用户与信息科技部的关键连接点，其根本的目的是提供初始支持，或升级到一线、二线技术团队解决用户的服务请求。服务台不仅负责处理IT故障、服务请求、问题咨询等，确保能帮助用户找到其解决问题和请求的相关人员，同时还为其他活动与流程提供接口，如事件管理、问题管理、变更管理、发布管理等，实现流程流转整个过程的跟踪管理。

2、事件管理

事件管理是解决IT业务日常运营过程中的突发事件、服务请求，尽快的恢复被中断或受影响的IT业务，并能通过知识库提供的解决方案，帮助用户快速的解决故障。事件管理流程的目标是以闭环的事件管理为基础，尽可能快速有效地响应用户故障事件的请求，使之恢复到正常的服务操作，并使突发事件或意外事件对业务操作的负面影响减到最小，从而确保维持服务质量和可用性的最高水平。事件管理还应与其他运维管理流程相关联，如问题管理、变更管理、配置管理等，且能根据相关规则与知识库联动便于知识的有效引用，事件管理流程的生产应支持多种方式，如：监控告警自动或人工触发、用户或运维人员自行发起等。

3、问题管理

问题管理为了消除引起事件的深层次根源，防止类似的事件再次发生，通过问题管理展开深入调查和分析，查明事件产生的根本原因，由此制定解决方案和防止事件再次发生的具体措施，从根本上解决问题。而问题管理与事件管理的不同之处在于事件管理的目标是迅速恢复服务，而问题管理的目标是诊断出事件的根本原因和修复事件的方法，同时还应与其他运维管理流程相关联，如事件管理、变更管理、配置管理等。

4、变更管理

变更管理是指为在最短的中断时间内完成基础架构或服务等任一方面的变更及对其进行变更控制的服务管理流程，其目标是确保在变更实施过程中使用标准的方法和步骤尽快地实施变更，以有效的控制变更，将由变更所导致的业务中断对业务的影响降低或消除。变更请求可由问题流程、事件流程引发，也可以由申请人基于其它原因手工发起，当事件和问题出现而必须通过实施变更才能消除时，变更也必须及时地得到实施。

5、服务级别管理

服务级别管理是保证IT服务水平达到约定的要求，提高IT服务水平和运维效率，并通过与其他运维管理流程相结合对工单处理质量进行管控，其目标是明确用户的服务请求，以合理的成本提供约定的IT服务级别，确保实际的IT服务达到约定的要求。支持自定义SLA内容，包括SLA名称、等级、生效时间、约定时间、记录等数据，针对不同类型的工单数据，可以配置对应的监控策略，匹配上SLA记录后，可以灵活配置开始条件和结束条件，从而实现不同的监控维度。

6、报表管理

能够通过自定义报表平台定制报表，并支持多种展示形式，如表格、柱状图、饼图、趋势图等，报表内容可多维度、多角度进行灵活自定义配置，所有定义的流程能够根据流程的名称、申请人、参与人、参与角色、表单内容等属性进行查询、统计，并能够按照要求生成统计报表，将工单处理情况定期进行分析并按要求自动生成周报或月报（灵活定义）通过邮件等方式定时发到相关人员进行查询汇报，报表格式支持word、excel、pdf等。

7、知识库管理

知识库则为一系列解决方案进行汇总并入库，针对日常的事件、问题、变更能先从知识库提供或匹配相对应有效的解决方案，以实现知识的共享、知识的有效使用，避免知识的流失，高效传承运维经验，从而较大提高了运维管理工作的响应速度及工作效率。知识库管理应支持知识入库，知识库版本管理，关键字、知识类别、附件等内容进行全文快速检索，附件支持包括word、excel、pdf、txt、sql、压缩文件等多种格式，知识库还应与事件管理、问题管理、变更管理等运维管理流程相关联，实现知识的快速匹配。

8、值班管理

值班管理是工单分派工作中非常关键的一步，排班的合理与否不仅与企业工时支出的直接成本相关，也关联到相关员工的合规性风险，实现排班的模板化管理，使管理流程化、规范化，帮助值班员提升工作效率，降低工作强度，减少错误以及化解矛盾，彻底摆脱繁重的数据统计和核对工作，员工可以把更多的时间和精力用于更高价值的管理工作，真正实现科学排班，降低人力成本。

9、系统管理

支持用户管理、角色管理和权限管理。支持定义对指标、模型和规则进行分类（公共规则和私有规则）。权限控制需支持页面级、按钮级和流程数据级。

10、系统集成

与统一监控、CMDB系统、移动办公平台、OA系统等比选人第三方系统进行对接，以实现信息打通，实现信息的统一。

## 技术要求

（一）总体原则

系统的建设应遵循集成性、先进性、可扩展性、稳定性、安全性、经济性、前瞻性和可维护性相结合的原则。

1、集成性：系统建设需充分考虑与其它系统的集成，能快速与比选人其它业务和管理系统的集成。

2、先进性：软件系统的选择与开发应在满足业务需求的基础上具有易改造、易升级、易操作、易维护等特点。

3、可扩展性：支持业务和系统的可扩展，支持行业应用可扩展，具有向后兼容的能力。

4、稳定性：系统要确保平稳运行，支持7×24小时连续运行，满足高峰处理的需要。

5、安全性：

5.1、系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，通过完善的备份恢复策略、安全控制机制、可靠的运行管理监控和故障处理手段来保障系统的运行稳定、安全。

5.2、仅保留与业务处理相关的、必须的客户敏感信息，且采取强加密措施进行保存；不应在日志中记录客户支付敏感信息；不允许保留非本机构的客户敏感信息；采用信息输入安全防护、即时数据加密等安全措施防止数据被非法截获。对涉及客户金融信息的采集、存储、传输、使用、删除、销毁等全生命周期进行安全管控，相关技术方案需满足《个人金融信息保护技术规范》等监管要求和行业标准。

6、经济性：系统的建设要考虑在网络、设备、信息安全等方面合理利用现有的资源。要充分调研，结合业务需求，合理利用现有资源，降低系统的投资，创造最优的工作效率，产生最好的经济效益。

7、前瞻性：系统体系架构和软件体系结构要有前瞻性，要充分考虑未来业务的发展和管理的变化，方便对新业务和新需求进行扩展和支持，合理设计系统的规模，使之不仅能满足目前应用的需要，而且能适应将来的发展。

8、可维护性：系统可维护，运行成本可控。不同场景变化应支持可视化配置实现实时调整并生效的方式增强应用可维护性。

（二）用户体验要求

界面注重用户体验，使系统各项功能易见、易学、易用。各种配置工具操作方便、简单，无需编程即可手工配置。

客户端/管理端界面一致性，支持不同终端适配界面（解决不同终端，屏幕尺寸的视觉差异）。图形显示直观，业务流程支持形象化。遵循20/80原则，配置常用清单、快捷功能，即方便用户快速入手，又大大提升了使用效率。遵循人机交互原则，对用户的错误输入尽早发现并给出提示，对复杂的功能操作，提供操作向导；人性化设计，易操作，遵循用户习惯，让用户有更好的操作体验。支持跨平台、终端适配（支持各类分辨率、各主流版本的国产自主可控浏览器访问）。

（三）系统架构要求

1、设计思想、系统架构应兼顾成熟与先进，系统的搭建与实施采用目前主流技术，并有效引用最新技术成果，确保整体架构在产品生命周期内相对稳定与适用。系统具有高效稳定、可扩展性和可维护性强等特点，具备良好的移植能力。

2、系统技术架构合理，数据结构合理，避免数据冗余，具有良好的扩展性、维护性和稳定性。如服务限流机制、服务降级机制等服务管控机制的应用，保障系统稳定运行。

3、系统所采用的软件平台具备开放性、通用性、扩展性和安全性。在性能指标达到预警值时，能够通过横向扩展集群模式达到性能的线性增长。系统应具有线性或近似线性的性能扩展能力，并能在不停止服务的情况下完成容量伸缩。

4、支持集群部署方式，适应比选人未来业务发展的需要。应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案。应用系统应支持双活跨数据中心的部署方案。

5、系统支持域名部署。

6、最终系统架构需根据比选人现阶段需求决定。

（四）系统性能要求

1、应具有高效的运行效率，能通过负载均衡、流量控制、消息缓存等机制，提供大规模、高并发量的交易处理能力，能够与主流国产自主可控的负载均衡、流量控制等设备模块适配，并满足比选人要求的登陆、查询、批处理等性能需求；

2、系统必须提供平台级的负载均衡和容错能力；

3、可用率：系统总体平均可用率在99.99%以上；

4、主机系统能够保持7*24稳定地不间断运行，从系统软硬件平台及网络等方面来保证系统的稳定性。

（五）安全性要求

为确保信息安全，系统开发须满足比选人软件研发项目安全需求基线要求，采取的措施包括但不限于以下：

1、平台安全：架构设计考虑安全性要求，平台软件达到安全设计标准且不低于同业相关系统要求。

2、数据安全：支持文档安全软件整合技术，从而做到数据传输加密、远程安全访问、数据存储加密，数据部署网络区域应支持入侵检测与防御系统、防火墙的应用。

3、容灾备份：支持各种容灾的软硬件设备的使用等。

4、管理安全：提供完善的日志功能，能够记录系统使用人员的关键操作，保证系统应用的安全。支持专门的审计功能，满足对操作使用行为的事后监督审计要求。

5、密码策略：初始密码强制更改、启用验证码、密码过期控制、密码错误次数控制、密码强度设置等，不得以明文的方式保存任何相关密码，防止暴力破解和恶意攻击。

6、系统有严密、灵活的访问安全控制。

7、系统有整体的用户/权限管理体系，可统一进行用户/权限的管理，实现到字段级的查询、修改、管理权限控制。支持基于用户角色的权限分配管理机制。

8、系统满足国密算法相关技术标准。

（六）可扩展性需求

1、系统要求支持国产化自主可控的主流操作系统、数据库和通讯中间件，对软、硬件平台具有良好的可扩展能力，支持跨平台客制化开发。

2、支持交易数据导入、参数维护、报表模块、规则模块对于新产品的支持，系统容易改进、扩展和升级。

3、提供的平台能够很好的实现业务功能扩展的灵活性，通过后台服务器对业务功能的模块化处理和可配置处理实现对功能的一站式更新，且不影响原有系统的正常运行。

4、系统的计算能力支持横向扩展；

5、对第三方平台提供良好的接口支持和扩展能力。

（七）二次开发要求

为满足本行业务发展需要，系统应能灵活、方便、快捷地支持个性化需求开发，相关要求包括：

1、支持模型参数的个性化调整，从而适应监管要求及比选人业务需求的变化；

2、支持数据采集范围扩展及接口快速开发；

3、支持较为便捷的全量/增量程序版本抽取和提交；

4、支持日常需求改造涉及的其他开发要求。

（八）其它非功能性要求

1、运维要求

（1）提供日常运行监控和完整的系统维护管理的方案：提供日志、实时交易监控等系统问题定位方案；提供日志和历史数据备份、清理机制；

（2） 提供应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案（十分重要），保障系统的7*24小时运行；

（3）提供系统资源运行情况实时监控报告；提供系统出现异常预警报告；提供系统运行情况报表等。

（4）涉及重大生产故障，需15分钟内响应，30分钟内提供临时解决方案并能恢复生产服务，并安排响应的技术专家进行技术支持。

2、日志要求

（1）应完整记录所有通讯日志，如果通讯日志为字节码的，不能直接查看的，应提供查看工具。

（2）应完整记录交易日志，方便交易统计分析，不同类型的交易可分不同的交易日志表。（3）可在线动态调整日志级别，在生产环境下定位问题时不需要中断服务。

（4）系统相关日志应输出在应用目录之外。

（5）不应在日志中记录客户支付敏感信息；不允许保留非本机构的客户敏感信息。

3、自动监控指标

（1）磁盘占用率（关键目录）、CPU使用率、内存占用率等；

（2）数据库连接池使用情况：总连接数、空闲连接数、使用中连接数；线程池使用情况：总线程、空闲线程、使用中线程；

（3）虚拟机堆内存情况（适用Java）：空闲内存、使用中内存；

（4）交易级的错误，应用系统重大错误；

（九）应当遵循的标准和规范

应用应实现与比选人各种操作系统、中间件、数据库、业务系统及工具软件进行平滑对接。系统的底层应支持各个层次的多种协议，支持与业务系统的互通、互联，应用系统采用标准的数据交换方式，保证数据共享。

系统架构必须遵循比选人应用架构统一架构规范；对外交互界面（含接口、交互流程）均需遵照比选人确定统一规范进行设计和开发；同时开发过程的产出物（如：设计文档、代码、测试案例、测试报告等）也需完全遵照比选人确定的统一标准规范完成。

业务处理符合国家法律、法规和有关政策规定。数据标准要满足银监会及人民银行相关管理办法及标准化的要求。

（十）其他技术要求

1、操作系统、数据库和中间件须满足比选人的基础环境标准：

（1）服务端操作系统为麒麟v10操作系统；

（2）集中式数据库环境为首选达梦数据库管理系统V8.4，次选海量数据库G100管理系统Vastbase G100 V2.2；

（3）中间件为首选东方通V7.0，次选宝兰德V9.5。

2、开发环境基于J2EE轻量级框架，支持JDK版本：JDK1.8.291及以上版本

3、系统必须支持Windows全系桌面操作系统（即WinXP/Win7/Win8/Win10/Win11）、统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统，支持谷歌、火狐、edge及以上版本浏览器、支持统信、奇安信、360等国产浏览器使用。

4、系统基础架构和底层数据库具备灵活性。

5、系统可集群部署，支持负载均衡，具备横向可扩展性。

6、系统处理能力能够满足现有业务数据以及未来三年可能发展的业务数据量。

7、系统开发需要符合比选人开发规范和整体框架要求。

8、系统需支持DNS方式连接数据库以及应用。

9、原则上不对系统许可（license）做限制。

10、参选人需提供完善的数据备份方案及备份机制。

11、技术RTO（恢复时间目标），71小时；技术RPO（恢复时间点目标）：0.5小时。

12、需支持IPV6协议。

13、禁止应用软件部署使用的安装码或授权码与其运行的基础环境（如：硬盘序列号、CPU序列号或网卡序列号等）进行绑定。

14、系统在集群部署共享文件访问时使用对象存储（不得使用NAS）。

15、满足国家保密标准及要求。

## 三、测试要求

- 参选人应负责系统的单元、集成和系统测试，提交完整的测试案例及达到准出标准的单元、集成和系统测试报告。

- 参选人应提供专职的性能测试负责人及性能测试人员进行系统的性能测试并根据比选人要求进行调优，提交性能测试报告。

- 参选人应指派专职的测试项目经理及项目成员进行系统测试，参照比选人系统测试准入准出标准。

- 系统各项测试标准须满足比选人的研发项目相关测试基线要求。

| 系统测试准入准出标准 |  |
| --- | --- |
| 一、系统测试准入标准 |  |
| 阶段 | 准入条件 |
| 计划阶段 | 开发项目在立项之初应提交纸质测试服务申请单给项目负责人 |
|  | 开发项目整体项目计划必须包含系统测试计划或系统测试计划时间 |
|  | 测试方要求的需求说明书及相关说明书已经通过评审，并形成终稿；文档包括但不限于：需求说明书、系统原型、概要设计（可选）、用户手册（可选） |
|  | 变更影响范围是否提供 |
| 执行阶段 | 提交的产品经过了开发自测(单元及集成测试），并提交了测试案例与测试报告，单元及集成测试案例密度不低于20条/每功能点，案例需求覆盖度100%，无致命及严重遗留问题 |
|  | 系统测试案例准备就绪（案例密度为35条/每功能点） |
|  | 测试环境准备就绪 |
|  | 测试版本能够成功部署到测试环境。（如果测试和开发处于同一环境，则在系统测试开始前应该按照开发提交的版本重新部署） |
|  | 冒烟测试达到通过标准（冒烟测试案例通过率大于90%,有效缺陷率不高于10%） |
| 二、暂停/继续标准：满足下列之一的条件并由项目组审核同意，测试可以暂停 |  |
| 序号 | 暂停条件 |
| 1 | 由于程序、环境原因导致测试无法进行 |
| 2 | 项目暂停，已无测试必要 |
| 4 | 测试需求稳定指数小于70%，则暂停测试执行 |
| 5 | 每个里程碑节点或执行轮次案例执行通过率低于60%，则暂停测试执行 |
| 6 | 每个里程碑节点或执行轮次缺陷解决率低于50%，则暂停测试执行 |
| 7 | 每个里程碑节点或执行轮次缺陷的案例命中率大于25%，则暂停测试执行 |
| 8 | 每个里程碑节点或执行轮次严重以上缺陷占比大于35%，则暂停测试执行 |
| 9 | 测试环境、测试数据、测试人员等等测试必备条件不再具备或发生变化导致测试不能进行，则暂停测试执行 |
| 10 | 项目组确定的可以暂停的其他条件 |
| 11 | 恢复以上的条件并由项目组审核同意，测试可以继续 |
| 三、系统测试准出标准：同时满足以下条件，系统测试完成 |  |
| 序号 | 准出条件 |
| 1 | 测试需求覆盖率达到100%，测试案例覆盖度100% |
| 2 | 测试案例执行率达到100%，测试通过率95% |
| 3 | 缺陷修复率达到95% |
| 4 | 致命缺陷、严重缺陷解决率达到100% |
| 5 | 一般缺陷、微小缺陷解决率达到90%以上，建议缺陷解决率达到80%以上，且未解决缺陷得项目组认可 |
| 6 | 提交系统测试报告及通过评审 |
| 四、测试指标公式附录 |  |
| TPI | 公式 |
| 测试需求覆盖率 | 测试需求覆盖点/软件需求功能点 |
| 有效案例总数 | 案例总数-无效案例总数 |
| 有效缺陷总数 | 缺陷总数-无效缺陷总数-伪缺陷总数 |
| 严重以上缺陷总数 | 严重及致命缺陷总数-无效的严重及致命缺陷总数 |
| 案例执行率 | 每轮执行案例数/每轮计划执行的案例个数 |
| 需求稳定指数 | （测试需求分析中规则数量-业务需求因素引起变更的测试需求规则数-开发因素引起变更的测试需求规则数）/测试需求分析中规则数量 |
| 案例执行通过率 | 每轮执行通过的案例个数/每轮执行案例数 |
| 缺陷的案例命中率 | 有效缺陷总数/有效案例总数 |
| 严重以上缺陷占比 | 严重以上缺陷总数/有效缺陷总数 |
| 缺陷解决率 | 关闭缺陷总数/有效缺陷总数 |

## 四、人员要求

1、参选人应承诺未征得比选人书面同意的情况下不得更换项目成员。

2、所有成员必须为参选人单位员工，参选人项目组成员须提供近半年公司为其缴纳社保的证明材料，不得外包其他单位员工。

3、需提供人员简历信息，同时，比选人将对所提供的人员进行审核，达不到比选人要求的将要求替换。项目成员在合同签订时不得进行更换。

4、项目组成员若有违约违规行为将由参选人承担相应责任。

| 项目经理 | 主导过三个以上同类项目和具有五年以上项目经理工作经验，具有独当一面的技术能力；直接对项目的实施负责，通过对需求、工期、成本、质量的控制（包括总体制定、执行、跟踪、调整相关计划，协调项目可用资源），确保项目按要求完成。 |
| --- | --- |
| 需求分析师 | 主导完成过三个以上同类项目的需求分析、设计，熟悉银行业务流程和相关法律法规，能够辅助比选人完成业务流程梳理、整合以及创新，善于表达，具有良好的沟通技巧和能力。具有五年以上相关工作经验。 |
| 系统架构师 | 主导过三个以上同类项目和七年以上相关工作经历，并且熟悉SOA、分布式架构以及主流开发框架。 |
| 项目组开发人员 | 至少两年开发经验，开发组长须有至少三年开发经验，且具有银行相关系统的项目实施经历。 |
| 项目组测试人员 | 具有两年以上同类系统测试经验，主导完成过两个以上同类项目的系统测试工作。 |

## 五、项目实施要求

在本项目实施周期内，如遇到原系统功能与需求不符，需要及时调整实施方案，满足比选人的要求，并征得比选人同意方可变更。

参选人在项目实施过程中，需按照比选人项目管理规范提供相应文档（所有提交文档必须为中文）。

本项目为现场开发，原则上不允许远程开发模式，除非得到比选人的明确认可和授权。

## 六、项目源代码要求

本项目的所有源代码，包括产品源代码、客户化源代码、系统平台源代码及第三方产品源代码，底层架构和通讯层的源代码，代码解析平台（若有）及源代码说明文档、源代码注释说明、基线版本号等相关内容，除确实无法获取源代码的第三方产品外，参选人应进行无保留的知识转移。客户化源代码的知识产权归比选人单独所有，其余部分归双方共有。针对共有部分，比选人拥有在比选人及其分支机构使用及后续开发的权利，参选人拥有在其公司和其他组织范围内使用的权利，但参选人使用时不得侵犯比选人利益。

# 第四章 商务条款

## 一、交付时间、地点

（一）交付时间：具体以项目合同为准。

（二）实施及交付地点：比选人指定地点。

## 二、测试和验收

（一）测试验收的范围

测试验收的范围为项目实施完毕,终验前最终确认的所有需求。

（二）测试验收的组织

比选人根据验收范围对项目进行验收，验收过程中参选人需根据比选人提出的验收意见对系统进行及时优化，出现严重缺陷或质量问题时，比选人可以决定暂停所有验收工作，直至缺陷和问题得到纠正。

（三）测试和验收的程序

1、对各功能模块进行测试验收；

2、在各功能模块验收合格的前提下，对系统进行全面初验；

3、系统初验合格后，进行数据迁移（若有需要）；

4、数据迁移完成并检验合格后进入试运行阶段；

5、系统在全行上线试运行三个月后，进行项目终验收。

（四） 验收测试的评定

测试结果按下列级别评定，并经验收小组签字认可：

•优良：功能和质量达到预期目的。

•合格：部分功能和质量不能满足比选人的要求，但中选人（集成商）采取了改正措施，使测试结果达到预期目的。

•不合格：功能和质量不能满足比选人的要求。

## 三、售后服务和支持

服务和支持的范围：

•系统的安装、部署和调试；

•项目的验收测试；

•项目的数据转换、数据迁移、模拟运行和试运行；

•包括在系统初验、试运行、终验完成后，系统使用期间，与系统运行有关的技术问题（含操作系统、数据库、中间件、应用系统的整体性能调优等）

•项目上线后两年内，针对本项目的完善性需求以及监管提出的安全性需求，中选人需免费进行开发。

•相关技术及业务培训（其中在项目实施前必须组织技术人员进行平台二次开发培训；项目终验前针对本系统的操作、使用、运维等方面的技术培训，并提供平台的所有技术文档等）

•相应的售后服务（含不少于2年维护期、维护期满后的每年维护费用等），售后服务起始时间为项目终验收后次日起，维护期结束日需延期至到期当年的6月30日或12月31日中较近日期（即维保延期最长不超过半年）。

•参选人在参选文件中（报价表下方）详细说明在系统维护期的具体服务内容，系统维护期过后有偿维护的内容、价格及收取方式，按开发量评估收取，说明每人/月价；

参选人在参选文件中需对以上相关内容中进行阐述并作出相应承诺。

## 四、文档和培训

（一）文档

1、文档范围

包括中选人收集整理的系统建设中所形成的全部文字记载、录音、视频和照片等，项目验收后由中选人向比选人提供。

2、文档内容

参选文件（含纸质、电子版）；系统总体规划书；系统需求说明书；系统概要、详细设计说明书；系统源码；系统数据库设计说明书；系统使用和操作说明书；系统（含子系统）测试案例；系统（含子系统）测试报告；系统变更和补充的相关文件、协议、录音、视频、照片等。

3、要求

参选人提供的文档要保持完整性和准确性。所有文档都采用简体中文（第三方产品出厂文件除外）。

（二）培训

1、培训人员

中选人应对下列人员进行相应的技术培训：

包括但不限于涉及本项目的相关开发人员、运维人员以及业务人员等。

2、要求

对所有的培训，参选人除提供完备的书面教材外，还应提交培训方案和计划。

比选人要求所有的培训在比选人指定地点进行。

## 五、付款方式

本项目实施款项采用分期付款方式，具体如下：

（一）项目安装、调试并投入试运行后30个工作日内,支付项目合同总价的60％。

（二）项目正式验收合格后30个工作日内,支付项目合同总价的30％。

（三）维护到期后30个工作日内，支付项目合同总价的10%。

## 六、系统维保费用

维护期满后，每年维护费用不高于合同价8%，且每年系统升级改造工作量1个人月内不收费（工作量以比选人的最终评估为准），具体维保费用以合同约定为准。

## 七、保密条款

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

## 八、报价要求

1、参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、“分项报价明细表”里需详细写明各类硬件、中间件、操作系统、实施费用等产品模块名称及价格。

3、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

## 九、知识产权

1、中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

2、一经发现中选人将比选人具有自主知识产权的系统代码违规转让、销售、赠送或泄露给第三方，或者通过互联网渠道（如百度网盘、GitHub仓库等）违规公开分享与该系统相关的重要配置数据、开发设计文档以及产品源代码，将视情节轻重情况给予中选人相应处罚（处罚金额不低于合同金额的10%）。

## 十、其他

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。如果比选文件和合同条款不一致，以合同约定为准。

# 第五章  评选方法、评选标准和废选条款

## 一、评选方法

（一）评选方法定义

本项目采用综合评分法进行评选。综合评分法是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评选总得分最高的参选人作为中选候选人。参选人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。若参与比选供应商不足三家，具有相对行业竞争力的响应单位参选人可转为竞争性比选或者单一来源采购。

（二）评选程序

评选工作由本行物资采购管理委员会负责组织，负责具体评选事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、参选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 |  | 参选人法人营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与参选必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金良好记录 |  | 税务登记证（副本）复印件，三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照，近半年社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章） |
|  |  | （5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明 |
|  |  | （6）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单 |  | 提供中国执行信息公开网截图 |
| 2 | 参选人特定资格条件 |  | （1）注册成立时间不少于3年，且近3年财务状况稳定 | 参选人法人营业执照（副本）及财务报表复印件 |
|  |  |  | （2）2019年6月1日至投标截止之日止具有国内金融行业同类型实施案例(需提供合同复印件和项目简介)不少于3家。低于3个案例（不含3个）取消参选资质 | 证明材料的复印件，案例证明需提供甲方联系方式备查。 |
| 3 | 参选保证金 |  |  | 足额缴纳参选保证金 |
| 注：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准 |  |  |  |  |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 参选方案 | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 参选文件内容 | 对比选文件第三章、第四章规定的比选内容做出响应。 |
|  |  | 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，物资采购管理委员会可以书面形式（应当由评选委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

物资采购管理委员会当独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。综合得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。排名得分相同的按比选文件评分标准中参选报价得分由高到低顺序排列。

## 二、评选标准

重庆三峡银行运维管理平台项目评选标准

| 序号 | 分类 | 评分指标 | 分项指标 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分 | 参选总价 | 参选价格 | 40 | 1.以各自有效报价之和的平均价格作为基准价，基准分为40分； 2.计算各有效报价与基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/基准价-1）*100%； 3.报价每偏离基准价的1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的不与扣分。 |
| 2 |  | 参选人资质 | 注册规模 | 2 | 本项满分2分 1.注册资金在5000万（含）以上得2分； 2.注册资金在5000万（不含）以下，2000万（含）以上得1分； 3.注册资金在2000万（不含）以下，得0分； |
| 3 |  |  | 管理资质 | 3 | 本项满分3分 1.有ISO体系相关认证，如：ISO9001（质量管理）/ISO20000（服务管理）/ISO27001（信息安全）/ISO22301（业务连续性），每项有一项认证得0.5分； 2.有软件成熟度相关认证，CMMI 3级得0.5分，CMMI 4级得1分，CMMI 5级得1.5分； 3.有工信部ITSS认证，四级得0.5分，三级得1分，二级得1.5分，一级得2分。 |
| 4 |  |  | 实施案例 | 10 | 本项满分10分 1.有效案例的建设范围需包含ITSM或流程引擎； 2.在3个国内金融行业有效案例的基础上，每多一个有效案例得0.5分；每多一个银行同业有效案例得1分；每多一个银行同业国产化有效案例得1.5分。 |
| 5 |  |  | 服务承诺 | 5 | 本项满分5分 本项目最终验收后，维保期至少2年（维护期结束日需延期至到期当年的6月30日或12月31日中较近日期），期满后，每年维护费用不高于合同价的8%。 1.维护期每增加1年得2分； 2.每年维护费每降低1%得1分，不足1%不得分。 |
| 6 |  |  | 咨询培训资质 | 2 | 1.公司具有ITIL咨询、培训资质，得1分； 2.项目培训按ITIL标准认证培训执行，得1分。 |
| 7 |  |  | 实施团队要求 | 5 | 1.重庆本地有分公司或办事处且重庆本地社保员工超过5人，得0.5分。 2.实施团队至少专职配备3人（专职项目经理、专职咨询人员、专职项目实施人员），得0.5分。 3.项目经理：具备PMP或信息系统项目管理师认证，得0.5分；具有ITIL foundation以上（不含）证书，得0.5分；有7年以上工作经验，得0.5分。 4.咨询人员：具有ITIL foundation以上（不含）证书，得0.5分；有7年以上工作经验，得0.5分。 5.项目实施人员：具有ITIL foundation及以上证书，得0.5分；有5年以上工作经验，得0.5分；重庆本地社保，得0.5分。 备注: 初级认证：ITIL foundation 中级认证：ITIL Expert、SL、MP 高级认证：ITIL Master |
| 8 |  | 技术资质 | 国产自主可控产品适配情况 | 5 | 本项满分5分 参选人提供满足比选人国产自主可控相关基线的软硬件产品适配证明材料：包括服务器、服务器操作系统、数据库、中间件、终端操作系统。每提供一个比选人国产自主可控首选基线产品的适配证明材料，得1分，未提供或非比选人国产自主可控首选基线产品的适配证明材料，不得分。 |
| 9 | 技术评分 | 项目实施方案 | 需求满足度 | 5 | 本项满分5分，满足一项得0.5分。 业务需求满足比选人的功能需求： 1.具有流程引擎模块，可图形化、低代码编辑服务请求、事件管理、问题管理、变更管理流程； 2.具有查询功能，可根据模糊、多条件查询； 3.具有表单引擎模块，能完成表单内容的引用、继承、修订、校验，支持字体、字号、颜色、段落格式等常见文档格式的编辑； 4.具有用户权限自定义功能，允许对用户的权限进行自定义，根据需要自行组合配置； 5.具有开放、对接功能，能深度对接第三方系统实现数据、信息共享； 6.具有手机端、平板端等移动访问方式； 7.具有自定义报表功能，能根据用户需求编辑报表； 8.具有事件管理、问题管理、变更管理、IT服务请求、服务级别管理模块； 9.具有值班管理、服务台管理模块； 10.具有知识库管理模块。 |
| 10 |  |  | 项目计划 | 3 | 1.参选人提供的实施计划完整、详细、可行性强，得1分； 2.参选人提供的实施计划满足：按“产品上线试用”、“定制化开发”、“正式上线”等分布式原则，得1分； 3.在2022年12月有明确的产品原型上线节点的，得1分。 |
| 11 |  | 功能满足度 | 验证性测试 | 20 | 根据POC测试评分表中的得分*0.2即为本项得分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

## 三、无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的；

（二）参选人未通过资格性检查或参选文件未通过符合性检查的；

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述参选人的参选均无效；

（五）同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的；

（六）参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）参选文件出现多个参选方案或参选报价的；

（八）参选报价超出最高限价的；

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

## 四、废选条款

评审时出现以下情况之一的，应予废选：

（一）参选人的报价均超出最高限价，比选人不能支付的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，比选任务取消的。

废选后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

# 第六章  参选人须知

## 一、参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

## 二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件做出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面做出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

## 三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

1、本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

2、参选人对比选文件如有异议，应在参选截止时间前五个日历日前以书面形式告知本行。本行对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3、参选人对比选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可比选文件所有要求。逾期提出异议的，本行不予受理。

## 四、参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第七章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（三）参选保证金

1、参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2、参选保证金为参选的有效约束条件。

3、参选保证金的有效期限在参选有效期过后30天内继续有效。

4、参选保证金币种应与参选报价币种相同。

5、比选人应当在确定中选人，且与中选人签订合同后五个工作日无息退还参选保证金。

6、参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的；

（四）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式两份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（五）参选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3、本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（六）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（七）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、参选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

## 五、开选

开选由比选人物资采购管理委员会组织按照比选人相关开选流程开选。

## 六、评选

见第五章“评选”内容。

## 七、定选

1、定选原则

比选人和评选委员会按照评选报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人和评选委员会可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

3、若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

## 八、签订合同

1、比选人指定的使用单位应当自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

2、比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与第二候选人签订合同。

## 九、纪律与要求

参选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

1、有下列情形之一的，属于参选人相互串通投标：

（1）参选人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定中选人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）参选人之间为谋取中标或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

2、有下列情形之一的，视为参选人相互串通投标：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同参选人的参选文件相互混装；

（6）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

4、参选人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其它弄虚作假的行为。

5、签订合同前后，若中选单位提供的产品测试不合格或与参选文件中的产品不一致，比选人可废除中选人资格。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

## 十、质疑、投诉

1、参选人对采购文件有异议，参选人需在比选截止日期前以书面形式向比选人提出质疑。比选人在收到参选人书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

2、参选人对公示的中选结果有异议，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

3、参选人对比选人的答复不满意或者有异议，可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 十一、终止比选

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2、签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

# 第七章 参选文件格式

重庆三峡银行运维管理平台项目

参  选  文  件

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

一、参选函

二、参选人基本情况介绍，资质证明等

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、报价一览表

五、分项报价明细表

六、书面声明

七、参选人业绩证明文件复印件

八、系统设计和项目实施方案

九、售后服务方案

十、技术条款偏离度

十一、商务条款偏离度

十二、参选保证金

十三、服务水平协议（SLA）

十四、服务连续性预案

## 一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：                 ，人民币大写：                       的参选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

## 二、参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、组织机构代码证复印件、资质证明复印件等。加盖鲜章。

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（法定代表人姓名）在                       （参选人名称）任    （职务名称）职务，是（参选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是                    （参选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

## 四、报价一览表

| 参选人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 参选总价（含税） |  |
|  | 产品报价： | 税率：13% |
|  | 定制开发报价： | 税率：6% |
| 总报价 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 维护期 |  |  |
| 维护期后的维保费率 |  |  |
| 开具发票类型 | 税率为______%的增值税专用发票 |  |
| 备注：本次报价包含上述维护期，比选人不再另行支付该维护期内维护费用。 |  |  |

注：上述税率为推荐税率，因国家政策产生的特殊情况除外，若有税收优惠请附相关凭证。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

本次报价包含上述维护期，比选人不再另行支付该维护期内维护费用。

## 五、分项报价明细表

(参选人自定义表格形式)

## 六、书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

## 七、参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）

## 八、系统设计和项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

## 九、售后服务和培训方案

## 十、技术条款偏离度

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件技术条款 | 参选文件对应技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 十一、商务条款偏离度

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 参选文件对应商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 十二、参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

关于重庆三峡银行运维管理平台项目

退还保证金申请书

重庆三峡银行股份有限公司：

我司参加贵单位项目比选，缴纳保证金1万元整，请在定选结束后，将保证金退还到以下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

附件：银行划款凭证（加盖公章）

参选单位全称（加盖公章）

备注：参选时单独递交，方便比选人退还参选保证金。

## 十三、服务水平协议（SLA）

| 序号 | 服务内容 | 服务定义 | 服务标准 | 服务标准计算 | 操作流程 | 建议达到的标准 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务响应 | 衡量参选人在需求与问题响应方面的能力 | 参选人在收到比选人任务后2个工作日内，向比选人反馈确认任务的实施方案、计划和工作量等 | 任务响应及时率＝（参选人在2个工作日内确认任务的次数/比选人提出的总任务次数）×100% | 比选人应当明确任务提出时间，参选人应当向比选人发出一个确认任务响应信息 | 任务响应及时率≥90% |  |
| 2 | 任务完成情况 | 衡量参选人按计划完成任务的能力 | 参选人应当在双方确认的时间内完成任务 | 任务完成及时率＝（规定时间内完成任务的次数/总任务数）×100% | 比选人标识出每一项任务完成的具体时间，对比参选人给出的任务完成计划时间 | 任务完成及时率≥90% |  |
| 3 | 项目延期 | 衡量参选人对项目整体实施进度的控制能力 | 参选人原因导致的项目进度偏差 | 进度偏差率=进度偏差天数/项目计划中进度天数 | 按项目计划为基准计算进度偏差天数 | 进度偏差率≤20% | 20%＜进度偏差率≤30%，每偏差一天按合同金额的0.1%计违约金，进度偏差率＞30%并且延期3个月以上，违约金为合同金额的10% |
| 4 | 系统测试完成情况 | 衡量参选人系统测试质量 | 参选人系统测试应遵循比选人质量管理规范及要求 | 项目实施过程中，因为参选人交付物质量未达到标准，严重影响后续计划正常执行 | 根据危害程度处罚 | 测试案例需求覆盖率100%，且测试案例执行率100% | 测试案例需求覆盖率和测试案例执行率低于90%比选人有权终止合同，追回支付款项，要求赔偿损失 |
| 5 | UAT测试质量 | 控制项目集成测试交付质量 | 比选人确认的UAT测试问题数量不得过高 | 因程序质量原因产生的UAT测试问题数与系统集成测试问题数比较 | 比选人比对UAT测试问题数量和参选人集成测试报告问题数量 | UAT测试问题总数≤系统集成测试问题总数×20% | 若超过20%，则每增加一个百分点扣减合同金额的0.3%的违约金 |
| 6 | 上线后重大质量缺陷 | 衡量参选人在系统上线运行后的稳定性 | 系统上线后不能发生重大质量缺陷 | 生产缺陷程度和数量 | 比选人根据系统上线运行的缺陷程度和数量判定 | 重大质量缺陷=0 | 系统上线后发生重大质量缺陷，每一个按合同金额的10%扣除违约金 |
| 7 | 上线后重大问题处理 | 衡量参选人在系统上线运行后及时处理重大问题的能力 | 上线后遗留问题或生产缺陷解决的及时性 | 缺陷与问题解决的及时性 | 比选人根据系统上线运行后的重大问题处理情况判定 | 生产缺陷解决及时率=100% | 重大生产缺陷、问题不能得到及时解决，每次按合同金额的5%扣除违约金 |
| 8 | 人力资源投入 | 衡量参选人人员服务的符合度 | 投入人员情况符合投标文件或合同要求 | 人员数量差异=承诺人数-实际人数 人员一致率=差异人数/承诺人数 | 比选人按合同或标书要求判定参选人人员投入情况 | 人员数量差异≤2并且人员一致率≥80% |  |
| 9 | 测试人员配置 | 衡量参选人投入系统测试人员的符合度 | 投入系统测试人员情况符合投标文件或合同要求 | 人员重合率=测试人员/开发人员 | 比选人按照合同或标书要求判定参选人测试人员投入情况 | 人员重合率=0 |  |
| 10 | 人员变动 | 衡量参选人人员服务的稳定性 | 参选人项目组人员变动比例不得高于30% | 人员变动人数/原项目组人员总人数 | 比选人根据参选人人员变动的具体时间和原因测算 | 技术骨干及项目经理不得变动；技术人员变动率≤30% | 技术骨干及项目经理变动扣除技术骨干人月单价（至少不低于人民币3万元），技术人员变动高于超过30%，扣除合同金额10%的违约金 |
| 11 | 人员异常退出 | 衡量参选人人员是否提供持续服务 | 未经比选人同意，参选人人员辞职和离职或无计划的调离项目组 | 异常退出项目的参选人人员次数 | 比选人根据参选人人员退出的具体时间和原因测算 | 人员异常退出次数=0 | 每次人员异常退出扣除参选人金额人民币1000元违约金 |
| 12 | 人员纪律性 | 衡量参选人人员是否遵守比选人的日常规章和操作规范 | 参选人人员不得违反比选人的各项规章制度和操作规范 | 参选人人员违规次数 | 比选人根据自身检查及其他管理部门和处室的检查结果为依据统计参选人人员违规次数。 | 人员违规次数=0次 | 参选人人员违反比选人规章制度或操作规范，每次扣除参选人金额人民币500元违约金 |
| 13 | 外包安全事件 | 控制外包操作风险 | 参选人不得出现危害比选人生产运行安全、数据安全等的外包安全事件。 | 根据比选人监管要求定义的安全事件，包括不限于造成办公环境物理安全隐患，破坏测试环境数据，在生产运营系统上违反规定进行数据操作或在实施过程中留下信息系统后门等行为。 | 比选人根据监管要求及事件的危害程度判定 | 外包安全事件=0 | 每次事件扣除参选人金额不低于人民币1000元违约金，并要求参选人赔偿实际损失。 |
| 14 | 服务满意度 | 衡量比选人内部人员对参选人所提供服务的满意情况 | 服务满意度指标 | 客户满意度级别为：1级（非常不满意）；2级（不满意）；3级（一般满意）；4级（满意）；5级（非常满意） | 服务满意度评级判定 | 服务满意不低于3级 |  |
| 合计 | SLA满足率 | 此数据是衡量满足要求的SLA个数与整体SLA个数的百分之整体的比率 | 衡量参选人达到要求的SLA占全部SLA的百分比。 | SLA满足率＝（满足SLA的个数/总体SLA的个数）×100% | 为了这个度量报告，需要持续汇报SOW中所有SLA情况。 | SLA满足率≥70% | SLA满足率每低于标准5%，扣除合同金额的1%的违约金 |

## 十四、服务连续性预案

（应考虑疫情及供应链风险产生的影响）