重庆三峡银行

账户管理系统项目

招标书

重庆三峡银行股份有限公司

2018年1月

目    录

第一章 项目介绍及需求	- 3 -

一、项目背景	- 3 -

二、项目建设目标	- 4 -

三、项目进度及要求	- 4 -

四、项目管理要求	- 4 -

五、业务需求	- 7 -

六、技术要求	- 12 -

第二章 商务条款	- 19 -

一、交货时间、地点、服务水平协议	- 19 -

二、测试和验收	- 20 -

三、售后服务和支持	- 20 -

四、文档和培训	- 21 -

五、付款方式	- 22 -

第三章  评标方法、评标标准和废标条款	- 23 -

一、评标方法	- 23 -

二、评标标准	- 25 -

三、技术评分细则	- 26 -

四、无效投标条款	- 26 -

五、废标条款	- 27 -

第四章 投标人须知	- 28 -

一、投标费用	- 28 -

二、投标人资质	- 28 -

三、招标文件	- 28 -

四、投标	- 28 -

五、定标	- 31 -

第五章 投标文件	- 32 -

一、投标函	- 32 -

二、开标一览表	- 33 -

三、分项报价明细表(投标方自定义表格形式)	- 34 -

四、投标方承诺函	- 34 -

五、投标方法定代表人授权委托书	- 35 -

六、投标人基本情况表	- 36 -

七、商务条款偏离表	- 37 -

八、技术条款	- 38 -

九、培训方案和计划（含培训学时）；	- 39 -

十、售后服务承诺函（本地化支持、服务响应级别、免费维护期时长、免费维护期后的维护费收费标准等）。	- 39 -

十一、服务水平协议	- 40 -

十二、其他	- 43 -

十三、投标保证金	- 44 -

# 第一章 项目介绍及需求

## 一、项目背景

随着金融业不断深入的发展，金融企业间竞争的不断加剧，以科技创新增强核心竞争力和以客户为中心的经营理念,普遍为各金融企业所认识和重视。客户对金融业务的需求越来越多，对金融服务的要求也越来越高，金融行业经营的产品也日渐增多，然而，在有限的资源下金融企业的服务却存在效率不高，目前我行有大量业务需要较繁琐的业务流程，较长的办理时间。特别是对公业务办理存在多系统重复录入、信息核对困难及工作量繁重等问题。

另一方面，随着人总行“账户管理办法”征求意见稿的颁布以及工商总局下达调整工商年检流程的通知后，人总行的改革方向将逐步不再进行账户开立的审核动作，统一改为报备制度，将开户核准的工作前移至商业银行，另外在实际账户管理的体系中多方数据无法有效互通，造成由于账户信息不一致导致的风险在逐步加大；因此，对于行内账户，特别是对公管理技术手段的提升已成当务之急，迫切需要一套为我行量身定制的账户管理系统以应对新的发展趋势。

同时，随着我行结算账户数量日渐增加，目前由于人工操作比重较大，需花费大量的人力，物力，也将影响到我行流程银行、智慧银行的开发建设。中国人民银行下发的《人民币银行结算账户管理办法》、《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》等文件中，对于账户管理工作提出了更高的要求。因此，我行急需建设一套适合自身的账户管理系统，以降低信息不对称程度，增强风险控制能力，为我行风险管理提供更有效的手段。

## 二、项目建设目标

搭建账户信息、企业信息统一的数据应用平台，对接外部披露信息及人民银行和我行的账户信息，形成结构化的数据平台用于各类业务操作的数据支持，将分散各处的账户信息实现有效的实时互通对接，打破商业银行数据的孤岛，从根本上解决数据不一致导致的金融风险。

打通各数据的获取渠道，实时对接全国企业信用信息公示系统、人民银行信息与核心系统做数据互通，实现对公账户报备自动化，信息比对全面化，企业年检常态化，降低运营风险、提高工作效率，从而适应新的市场环境和新的竞争压力。

通过搭建账户管理系统，与其它账户相关系统对接实现以下具体目标：

1.	实现对公开户前自动信息核验；

2.	通过系统对对公账户的开立、变更、撤销、久悬流程进行规范化管理；

3. 对公账户和个人账户的自动、批量报备；

4.	将对公账户日常工作中的年检、多系统间的账户信息一致性校验比对等工作通过系统管理；

5.	提供信息查询、信息变动及证件到期提醒等预警功能。

## 三、项目进度及要求

从投标方进场开始，包括需求分析、系统设计、开发及系统测验、验收测试、上线前演示、接入设备试运行、正式投产等阶段。

此次中标的厂商须配合项目组完成项目相关调试，并提供指定品牌的设备安装、调试等系统集成工作且提供设备运行中因为系统故障的维保服务。

## 四、项目管理要求

（一）项目整体管理要求

投标方应认真阅读招标文件的所有内容，结合招标方对项目建设的目标和进度实施要求，制定并提出有效可行的项目实施计划和完整可落地实施的解决方案。

投标方须按招标方认可的实施计划和方案推进项目建设，按照项目质量、进度、风险等几个重要维度完成项目管理工作，具备完善的项目管理措施和较强的项目控制能力，较好地协调与本项目相关的各关联系统开发进度，在保证项目质量的前提下严格控制项目进度，与招标方共同监督、指导与本项目相关的各系统建设进度，保证运营流程再造项目实施效果符合招标方要求。

（二）管理方案要求

招标方要求项目采用驻场开发模式，由招标方提供开发场地，投标方应根据实际情况自备必要的设备。在项目实施及驻场维保过程中，投标方应遵守招标方关于合作公司人员管理的各项规定。

投标方在本项目实施过程中须对项目管理涉及的以下几个方面提出管理方案：

1. 项目的管理组织方案和工作机制。针对本项目的特点，提出适合本项目的管理组织方案和工作机制。

2.进度管理方案。针对本项目特点说明进度控制的要点及风险，如何确保工期。

3.风险管理方案。针对本项目特点说明项目风险及难点，包括技术方面及其他方面，对项目可能产生的风险进行有效识别，并制定有效地风险控制措施。

4.质量管理方案。针对本项目特点提出合理的质量管理方案，须对设计质量、开发质量、文档质量及培训质量等一系列的问题提出管理方案。

5.配置、变更管理方案，要求针对代码版本管理、文档管理、变更管理提出管理方案。

(三)人员要求

投标人应承诺未征得我行书面同意的情况下不得更换项目成员。

所有成员必须为投标人单位员工，不得外包其他单位员工，如有发现，招标方有权要求更换项目成员或者解除合同。如有本地化研发实施团队，则需提供相关证明材料。项目组须设置项目经理、应用开发、系统集成、质量控制及测试等相关责任人，并提供关于本项目管理控制体系、需求分析建模需求管理体系、测试及质量管理体系、源代码及配置管理体系、文档质量控制体系、进度控制及风险控制体系的体系文档和示例。

| 项目经理 | 五年以上项目管理、系统分析经验及软件架构设计经验，有独当一面的技术能力；负责实施过两个以上账户管理系统项目，直接对项目的实施负责，通过对工期、成本、质量的控制（包括总体制定、执行、跟踪、调整相关计划，协调项目可用资源），确保项目按要求完成 |
| --- | --- |
| 测试经理 | 五年以上相关项目测试和管理经验 |
| 需求分析师 | 五年以上银行业务系统分析、设计经验 熟悉银行业务流程和相关法律法规。 负责完成过两个以上账户管理系统项目的需求分析工作； 能够辅助行方完成业务流程梳理、整合以及创新 善于表达、具有良好的沟通技巧和能力 |
| 架构师 | 要求担任过至少一个类似账户管理系统项目的主架构师和七年以上相关工作经历，并且熟悉主流开发框架 |
| 项目组开发人员 | 至少两年开发经验，开发组长须有至少三年开发经验，且均有银行相关系统的项目实施经历 |
| 项目组测试人员 | 具有两年以上银行相关系统测试经验 |

评标前我行需对项目经理、测试经理、架构师、需求分析师进行面试，需提供人员简历信息，要求如果中标以上核心人员必须到场，不得更换。同时，我行将对所提供的人员进行考核，达不到我行要求的将要求替换。

(四)项目实施要求

在本项目实施周期内，如遇到原系统功能与需求不符，需要及时调整实施方案，满足我行的要求，并征得我行同意方可变更。

投标人在项目实施过程中，需按照我行项目管理规范提供相应文档（所有提交文档必须为中文），并提供定制开发部分及相关应用系统的源代码。

禁止应用软件部署使用的安装码或授权码与其运行的基础环境（如：硬盘序列号、CPU序列号或网卡序列号等）进行绑定。

(五)知识产权要求

如无特殊说明，定制开发部分知识产权归我行所有。投标人应承诺在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档无任何知识产权问题，如果产生纠纷或其他问题投标人要负责承担给我行带来的一切损失。

## 五、业务需求

通过对重庆三峡银行现在使用的账户管理系统进行功能分析，并对业务处理中心进行需求调研。此次账户管理项目建设功能包括但不限于：开户预核准、报备、企业年检、账户信息比对、影像管理、系统管理等。

本次实施功能模块和功能点（包含但不限于）如下：

- 开户信息预填单

| 序号 | 功能点名称 | 功能点需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜面进行预填单 | a.操作员在柜面系统中根据客户提供资料录入企业组织机构代码证。 b.触发账管系统查询工商系统上的企业信息，并将其返显至柜面系统中，供柜员与实物证件进行核对。 |
| 2 | 开户信息打印 | 柜面系统打印开户相关信息，由客户签字确认后进行开户。 |

- 报备

| 序号 | 功能点名称 | 功能点需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息收集 | 柜员核验客户证件原件，并对经办人进行身份联网核查，扫描资料，集中作业中心通过影像资料审核是否达到开户条件，通过后在核心系统生成客户号及待启用账号。 |
| 2 | 上报人行 | 在核心系统中开户成功的账户才允许上报人行系统。 |
| 3 | 账户变更 | a. 柜员在柜面系统变更后，由核心系统自动将变更字段推送至账户管理系统，由我行账户管理系统向人行系统发起变更申请报备。 b. 以下账户信息变更需要向人行报送：账户名称、地址、邮政编码、电话、注册资金金额、证明文件种类、证明文件编号、经营范围。 c. 此功能包含个人账户。 |
| 4 | 销户、转久悬 | a. 由核心系统导出已销户和转久悬的账户清单，由操作人员审核并修改后导入账户管理系统，系统将自动做批处理，向人民银行账管系统报送。 b. 此功能包含个人账户。 |
| 5 | 影像资料报备 | 在现有电子数据报备基础上预留影像报备接口，后期人行账户管理系统改造若支持影像资料报备，我行账户管理系统可直接对接实现影像资料报备。 |
| 6 | 账户资料打印 | 通过账户管理系统可打印账户开立、变更、销户及转久悬过程中的账户信息。 |
| 7 | 账户管理 | 账户管理系统支持查询我行的开户、变更、销户及转久悬的所有账户列表和用户账户数据。 |
| 8 | 统计 | 按机构显示的开户、变更、撤销及转久悬账户数量统计，可按各种条件查询统计。 |
| 9 | 失败提醒 | 提供报送失败的账户名单提示功能。 |

- 企业年检

根据账户管理办法相关要求，需要对银行三个月内（具体时间范围可参数化配置）开立的对公账户合规性进行检验，并将行内核心系统、工商公示信息和人行账管系统账户信息一致性进行比对，符合年检条件的合规账户，在人行账管系统进行年检操作。企业年检管理功能要求包括但不限于以下功能：

| 序号 | 功能点名称 | 功能点需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 待年检清单获取 | 每三个月我行定期检验，由账管系统提取待检验企业清单，并将清单按机构下发。 |
| 2 | 外部数据获取 | 根据待检验企业获取全国企业公示信息，供客户检验时信息核对。 |
| 3 | 生成检验统计表 | 按机构层级生成：包含字段总户数、已年检户数、未年检户数等。 |
| 4 | 生成年检明细表 | a.按机构区分生成：包括字段客户号、企业名称、企业账号、营业执照号码、营业执照到期日、组织机构代码证号码、组织机构代码证到期日等信息。 b.年检明细报表可按条件筛选生成，对于未按时年检的企业，系统提示工作人员催促相关企业年检。 |
| 5 | 年检数据下发下载 | 年检结果自动下载（Excel明细表、Excel统计表、Word工商界面查询依据）。 |

- 账户信息对比

根据人民银行对商业银行人民币结算账户的要求，需要商业银行对自身核心系统以及人行账管系统的账户一致性进行审查。然而人民银行账管系统提供的下载报表中，账户资料的字段极为缺少，无法满足业务部门对账户资料一致性比对的要求，账户管理系统对接行内各系统，对大容量数据做系统清分，实现有效的字段级比对。账户信息比对功能包含但不限于如下功能：

| 序号 | 功能点名称 | 功能点需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户自定义比对数据源 | 可由用户按照业务要求自动添加比对数据源，包括如人行账户管理系统、核心系统、其他数据源。 |
| 2 | 用户自定义比对规则 | 可由用户按照业务要求自主勾选各数据源字段。 字段包括：客户号、户名、组织机构代码、工商营业执照、税务登记证号码、开户许可证号、法定代表人姓名及证件种类与证件号码、账户性质、账户状态、开户银行代码、机构号等。 |
| 3 | 数据导入接口 | 行内参与比对的数据源可以Excel、txt的文件形式导入。外部披露数据参与对比的数据源系统将自动更新、获取，包括企业基本信息、异常名录信息、行政处罚信息、经营状态等。 |
| 4 | 自动获取人行字段 | 由系统通过人行接口自动获取人民银行账户管理系统的对应账户字段。 |
| 5 | 自动比对 | 实现系统自动做数据清理工作。 |
| 6 | 定期数据比对 | 自动读取核心系统下发数据，设定比对规则后定期做数据一致性校验。 |
| 7 | 比对任务管理 | 比对任务管理用于将数据导入至既定的规则中，通过导入数据的账号自动前往人民银行账户管理系统下载所需的人行账户信息，下载完成后将多方数据在系统内部进行本地的差异化比对。 包含任务新增、数据导入等。 |
| 8 | 对比结果下发 | 对于比对不通过的，按开户行推送开户不一致数据，同时也向业务处理中心推送比对结果。 |
| 9 | 对比结果处理 | 支行账户管理员按照推送比对结果及时做账户信息变更维护或联系客户处理。 a.对比结果以工商数据为准。 b.账户信息变更在核心处理，处理结果同步账户管理系统，并由账户管理系统发起对人行的报备。 c.业务处理中心监督统计对比失败结果处理工作。 |
| 10 | 报表导出 | 生成比对明细报表、企业异常预警表。报表可通过Excel导出。 |
| 11 | 查询统计 | 多条件查询及比对结果统计及下载，或通过Excel导出。 |

- 影像管理

| 序号 | 功能点名称 | 功能点需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像对接 | 对接影像管理平台，影像使用和查询通过影像管理平台接口调用。 |
| 2 | 影像查询 | 提供影像查询功能，便于账户后续管理中的资料变更，账户开户资料与影像资料一一对应。 |

- 账户状态同步

| 序号 | 功能点名称 | 功能点需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心同步账户管理系统 | 核心账户状态发生变化（开户、销户、变更、转久悬）时，核心同步账户状态给账户管理系统。 |
| 2 | 账户管理系统同步至核心 | 账户管理系统中，账户状态发生变化时，由账户管理系统发起，同步至核心。 |

- 账户启用

人行通过审核返回结果后，系统3个工作日后向我行核心系统发送指令自动启用账户。但目前行内有账户开户时缺件，采用急事特办的方式先行开户，待客户整改资料后再行启用账户的情况，如全部账户都自动启用，可能存在急事特办的账户被启用，不利于控制账户。

因此，需为我行个性化开发一个特办账户管理功能，对于特办账户的启用，系统不自动进行启用，可通过人工手动触发启用。

- 开户白名单

开立账户时，系统自动匹配工商系统和人行系统的信息，信息不符的拒绝开户，如信息不符但支行有特殊情况需先行开户时，需为我行开发一个开户白名单功能，对于白名单账户，可以无需进行校验，可直接在核心进行开户。

- 账户报送

我行目前是通过支行柜员审核纸质资料，由集中作业中心进行审核，审核通过后发送到核心系统进行开户，开户成功之后再返回信息给支行。因此，集中作业开户成功后的相关信息要传送到账户管理系统，由账户管理系统向人行发起报送的流程。

对于报送失败，但不涉及修改客户信息的，由支行柜员手工发起报送功能。手工报送的流程中，报送不通过的账户如用户没有手工修改，则再次由柜员手工进行报送。

- 久悬账户管理

我行目前是手工进行转久悬操作，账户转久悬应支持批量处理。对于余额较大、有授信等特殊对公账户，柜员可将其剔除后再上传至账户管理系统，由账户管理系统将久悬清单上的账户批量转为久悬户。

- 系统功能

本次账户管理系统建设内容中系统功能主要是账户管理系统中系统参数配置、系统运行监控等功能的实现。功能包括但不限于：提醒管理、用户管理、角色管理、权限管理和公告管理等。

| 序号 | 功能点名称 | 功能点需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时账户提醒管理 | 按照我行业务处理要求，对临时账户到期日提醒管理，现行临时账户到期提前30天和提前15天两次提醒，本提醒可参数配置提醒天数。 |
| 2 | 对公客户资料提醒 | 对公客户工商营业执照、税务登记证、开户许可证号、法定代表人证件有效期到期提醒。 |
| 3 | 公告 | 首页公告栏显示操作员完成任务公告、支行网点完成任务公告、人行批量报送/报备结果公告等系统自动生成公告，公告也可由业务处理中心发起公告，操作员对自己发起的公告有修改、删除的权限。 |
| 4 | 任务提醒 | 操作员待参与任务提醒，本提醒可设置方式、提醒频次等，任务包括年检、信息比对失败、开户审核、账户变更审核等。 |
| 5 | 年检提醒 | 对接ESB，调用短信平台Web Service给近期需要年检的对公客户发送短信提醒。 |
| 6 | 机构管理 | a.操作员负责的人行报备机构管理、调配。 b.设置操作员上报机构的查询、调配、删除等功能。 |
| 7 | 权限管理 | 权限定义包含业务功能和系统功能的所有操作权限的定义。 |
| 8 | 角色管理 | 每种角色通过系统提供的功能界面勾选列表来保存该角色的操作权限。通过用户绑定到角色中，可将角色的操作权限赋予给用户。 |
| 9 | 用户管理 | 可增加系统用户，管辖机构拥有对下属机构用户的角色分配及操作权限。新增用户需要填写用户的基本信息及归属角色。 |
| 10 | 日志管理 | a.对系统运行情况的监测、分析。 b.操作员操作日志记录查询，可以对操作员日志进行分类列表展示，操作员日志应有结构化日志和非结构化日志两部分组成。 |
| 11 | 接口配置 | 为了系统有更好的扩展性和能更好对接人行账户管理系统，账户管理需要有如下功能： a.外部系统对接接口的灵活配置（增加、修改、删除） b.报文节点的灵活配置 c.系统对外提供基于服务的灵活服务组装 |

## 六、技术要求

一、总体原则

1. 实用性原则

充分利用成熟的先进技术，应用系统设计必须符合实际，适用于邀标人账户管理系统建设要求。

2. 开放性、兼容性原则

所设计的系统在结构上真正实现开放，各种设计规范、技术指标及产品均符合国际和工业标准，包括各种广域网、局域网、计算机及数据库协议，并可提供多厂家产品的支持能力，从而为未来的业务发展奠定基础。系统中所采用的所有产品都要满足相关的国际标准和国家标准，并符合邀标人的实际需求，并且是开放的可兼容的系统，能与不同厂商的产品兼容，可以有效保护投资。系统具备与各种协议计算机通过网络互连互通的特性，确保综合网公用基础设施功能充分发挥。

应从如下方面考虑对当前市场主流终端保持良好的兼容性：

应用系统所部署的操作系统、数据库、中间件等系统环境应该使用重庆三峡银行购买过的软件产品，不使用盗版的系统环境软件，若使用了开源、免费的环境软件等应在交付文档中做出详细的说明。软件的版本应在原厂的支持范围，避免使用已经或即将停止维护的软件及补丁版本；避免使用存在高风险、高危漏洞、漏洞高发的软件与技术框架（如struts2等漏洞高发框架）。

系统应该能够支持所有行方使用的硬件产品，做到系统功能与硬件设备无关。

系统设计应该充分考虑开放性的要求，不依赖于某一种特定的操作系统、中间件、数据库等产品。

3. 先进性和前瞻性

系统技术水平要保证先进性，符合当代信息技术发展形势，提供良好的技术支持和技术服务，以满足当前的业务需求，使业务或生产系统具有较强的运作能力。

系统体系架构和软件体系结构要有前瞻性，要充分考虑未来业务的发展和管理的变化，方便对新业务和新需求的扩展和支持，满足银行持续发展的要求。

4. 灵活性和可扩充性

所设计的系统应具有良好的扩充性，包括软件、硬件系统在性能上的可扩展性能够根据管理要求，软件系统达到组件化开发要求，在源系统改造或者前端应用的需求发生变化时，整个系统的架构和设计方法可以适应这种变化，在功能变更、二次开发时对原有系统影响要小，能快速根据应用需求对系统进行接入，不会对已有的平台造成影响。

在性能指标达到预警值时，能够通过横向扩展集群模式达到性能的线性增长。

投标人设计的系统应具有线性或近似线性的性能扩展能力，并能在不停止服务的的情况下完成容量伸缩。

5.可靠性与稳定性

需满足我行和监管机构的业务连续性要求，可实现7X24小时的持续稳定运行，系统整体可用性要求在99.98%以上，每次发生预期或非预期停机事件后能够在2小时内恢复运营。

系统能够满足突发性和高并发性的流量请求冲击，避免流量超出容量导致整体服务crash。

6.容错性

系统应具备足够的错误抗容和恢复能力，包括在出错甚至意外崩溃时，能保证处理事务的完整性、交易的完整性，以及通过重启系统等简单手段恢复正常的运行状态等。

7.易维护性

在系统总体设计上注意系统的可维护性。尽量采用大家熟悉的易于维护的系统平台。系统软件安装简单、易于操作。

系统上必须提供充足的维护工具，包括但不限于：运行日志、异常日志、发布工具、运行监控工具、数据（包括文件）备份工具、垃圾清理工具等，确保关键业务行为和异常可以被追踪，日常维护工作基本自动化。

二、系统架构要求

- 网络拓扑架构方面

本次项目需要满足我行三层隔离的网络安全结构。

- 应用系统架构方面

本项目需要根据我行应用架构规划和业务各项需求的关联性，保持系统架构以高内聚、低耦合为系统建设标准，最终使应用系统具有清晰的和相对独立的软件层次，系统内各个模块之间耦合度小为基本架构，兼具高弹性、高性能、高可靠性并具有较高业务敏捷性的业务支撑平台。

支持多种开放技术标准，应该提供标准的接口接入能力，便于扩展应用功能与其它系统的互联。

账户管理系统提供灵活的BPM配置（含规则引擎、流程引擎）。

账户管理系统提供分布式缓存组件，支持多级缓存、缓存刷新同步。

账户管理系统提供分布式定时调度弹性作业框架，基于高可用、弹性扩容和数据分片的思路实现任务均衡处理，以便于更大限度的利用分布式服务器的资源；对任务进行依赖关系分析展示；支持多种执行任务的方式，如 Java 类、可执行程序（Shell 脚本、C 程序）等；支持不同的任务执行引擎，如普通执行引擎和Hadoop执行引擎；支持联机处理与批量处理的双向转换功能；批量处理时支持复杂的任务可以划分成多个分支任务并行执行，如果分支任务间存在依赖关系，则按照设定的顺序执行； 在业务逻辑不需任何变更的情况下，平台支持自动将任务待处理的数据进行切割，通过减少单个程序处理的数据量来提高任务整体的执行效率； 支持将数据集中相关联的记录进行分类、聚合，简化业务处理逻辑；支持任务的优先级别配置，高级别任务优先于其它级别的任务执行； 支持任务的强制重跑、强制停跑、暂停/继续任务、断点续跑、出错重试等功能；提供监控任务状态、重跑失败任务等功能。

- 应用数据架构方面

应根据本系统有关数据的要求，设计合理的数据库体系，使之在后台数据处理及前台业务操作性上有一个合理的平衡和可扩充性；数据库的设计应兼顾我行现有相关系统的接口要求；在设计数据库时，应根据系统情况分别对历史数据、衍生数据、管理数据和其他数据的量进行估计，合理设计数据库结构，投标人必须提供：详细的数据容量估算（满足我行未来业务发展需要）；相应的数据字典设计方案；相应的表结构和说明。

应以提高数据库的运行效率为原则优化设计系统数据结构，数据库原则上只限于数据存储方式使用，不用做数据运算方式使用，即对存储过程、触发器等对象原则上禁止使用。

应基于数据存储需求，并在对各类数据的数据量大小、业务应用特点进行充分分析的基础上，设计合理的数据存储方案，方案中应充分考虑每一类数据的存储位置、存储方式、数据访问方式等。

数据访问层设计应满足可移植的持久层、适应数据结构变化的设计、完整是事务支持（尤其在分库分表时）的设计；严禁在应用中硬编码SQL语句。

- 应用部署架构方面

应用系统和及其关联各子系统需采用集群或者分布式的部署方式，满足目前相关的性能指标，由于业务发展导致系统性能不能满足业务要求时，可通过横向增加服务节点，满足新的性能需求。

应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案。

三、应当遵循的标准和规范

应用软件开发符合软件开发标准的要求，方便维护和扩展。业务处理符合国家法律、法规和有关政策规定。数据标准要满足银监会及人民银行相关管理办法及标准化的要求。

应用系统应严格遵循行内系统的接口规范；支持多种主流通讯协议（包括TCP、HTTP、FTP等）、中间件（包括MQ、Weblogic、WAS等）和通讯模式（包括短连接、同步、异步等）,支持多种标准报文格式（包括XML、ISO8583、定长等）和自定义报文格式的解析、组装和转换功能；支持主流的数据库（Oracle 11G、DB2，如若不支持，请说明）；

系统架构必须遵循招标方应用架构统一架构规范；对外交互界面（含接口、交互流程）均需遵照招标方确定统一规范进行设计和开发；同时开发过程的产出物（如：设计文档、代码、测试案例、测试报告等）也需完全遵照招标方确定的统一标准规范完成。

四、非功能性要求

- 运维要求

- 提供日常运行监控和完整的系统维护管理的方案：提供日志、实时交易监控等系统问题定位方案；提供日志和历史数据备份、清理机制；

- 提供应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案（十分重要），保障系统的7*24小时运行；

- 数据库建表语句需包含字段的详细注释

- 提供系统资源运行情况实时监控报告；提供系统出现异常预警报告；提供系统运行情况报表等。

- 涉及重大生产故障，需1小时内响应，2小时内提供临时解决方案并能恢复生产服务，并安排响应的技术专家进行技术支持。

- 日志要求

- 应完整记录所有通讯日志，如果通讯日志为字节码的，不能直接查看的，应提供查看工具。

- 应完整记录交易日志，方便交易统计分析，不同类型的交易可分不同的交易日志表。

- 可在线动态调整日志级别，在生产环境下定位问题时不需要中断服务。

- 系统相关日志应输出在应用目录之外。

- 平台提供统一的日志查询功能，实现多服务器日志归集查询，支持多维度的日志查询筛选与跟踪。

- 自动监控指标

- 磁盘占用率（关键目录）、CPU使用率、内存占用率等；

- 数据库连接池使用情况：总连接数、空闲连接数、使用中连接数；

- 线程池使用情况：总线程、空闲线程、使用中线程；

- 虚拟机堆内存情况（适用Java）：空闲内存、使用中内存；

- 交易级的全链路监控；

- 应用系统重大错误；

- 安全性&稳定性要求

通过高可靠的产品（硬件、软件、服务），带有系统容错性的方案(冗余、备份)，较强的管理机制和控制手段，保证系统的安全可靠和高可用性。系统建设需要用到的软件产品使用主流产品，以保证系统的高质量和稳定性。

系统建设需要结合重庆三峡银行提供的软件平台和数据库平台等基础环境要素，提出完善的安全机制和可靠性保障。系统开发应对各种数据的管理和操作，具备完善的分级权限机制，保证数据的安全和合理使用。

系统必须能够提供有效的安全机制，抵御可能产生的恶意和病毒攻击，并且在运行安全、网络安全和应用系统安全等方面有合理的可靠的策略，安全机制与应用系统要相对独立，可以替换不同的安全产品。

系统应提供完整的数据安全方案。

- 数据通讯及敏感信息安全性：提供通讯级的数据加密，保障数据传输安全；对于敏感信息（如密码、密钥等），应保障更高的安全等级，在应用级加密处理，不能以明文的方式保存相关密码;

- 数据一致性，在任何异常和故障情况下，一个交易对数据库的所有更新或是全部完成，或是没有执行，不能有中间结果，保证交易的完整性。

- 数据备份：应提供各类业务和系统数据的备份、恢复和快速检索方案;

- 灾难备份：提供可操作性的系统灾难备份方案。

应用程序不得与操作系统的用户名/密码相关，应采用参数的模式记录所链接的数据库IP地址、数据库实例名、用户名/密码等信息，以支持定期修改相关密码。密码不能以明文形式存储在文件或者配置中。

应用应具有接口访问安全设计，如Token授权机制、时间戳超时机制、签名机制等；应用应具备稳定性设计，如服务限流机制、服务降级机制等服务管控机制的应用。

按照账户管理系统高可用要求，系统构建时应采用先进的物理、逻辑架构（如：分布式、去中心化SOA、微服务等），从根本上提高系统的整体可用性。

系统应最大限度集成业界最稳定且优秀的技术及组件，采用先进技术以降低系统的不稳定性，同时，应考虑对功能和数据进行合理解耦（例如采用数据纵切分库等），避免故障时的影响扩散。此外，对系统如硬件、操作系统、网络、数据库应设计尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复。

- 性能指标

具有高效的运行效率，能通过负载均衡、流量控制、消息缓存等机制，提供大规模、高并发量的交易处理能力，并达到我行要求性能指标。

在不受带宽条件制约的前提下，在下述业务场景中，单个业务的响应时间(在网络通畅的情况下，从请求发出时刻到结果完成)应在0.5~1秒之内，并不低于对标类似应用系统的响应速度。

- 其它

除上述技术要求外，账户管理系统系统建设需要满足行方研发管理、技术标准等相关规范要求；包括但不限于以下技术如报表生成和管理、流程引擎、规则引擎、文件处理、批处理等技术实现和解决方案，需提供完整的技术实现解决方案说明书。

# 第二章 商务条款

## 一、交货时间、地点、服务水平协议

（一）交货及竣工时间：具体以项目合同为准。

（二）交货及实施地点：招标人指定地点。

（三）服务水平协议：邀标人提供服务水平协议最低标准（参见附件服务水平协议），投标人以此为基础根据邀标人需求以及自身能力提出实际承诺的服务水平协议，最终版本以项目合同为准。

## 二、测试和验收

（一）测试验收的范围

测试验收的范围为项目实施完毕,终验前最终确认的所有需求。

（二）测试验收的组织

1、测试验收小组由招标人、中标人等有关人员组成，负责对项目建设进行验收。

2、中标人拟定验收方案，编制测试手册，经验收小组确认后，由验收小组负责验收。验收方案包括测试目的、环境、过程、结果及分析等方面内容。

3、在测试验收过程中，出现严重缺陷或质量问题时，验收小组可以决定暂停所有测试，直至缺陷和问题得到纠正。

（三）测试和验收的程序

1、对各子系统进行测试验收。

2、在各子系统验收合格的前提下，对系统进行全面初验。系统初验合格后进入试运行阶段。

3、系统在全行上线运行三个月后，进行验收。

（四） 验收测试的评定

测试结果按下列级别评定，并经验收小组签字认可：

·优良：功能和质量达到预期目的。

·合格：部分功能和质量不能满足招标人的要求，但中标人（集成商）采取了改正措施，使测试结果达到预期目的。

·不合格：功能和质量不能满足招标人的要求。

## 三、售后服务和支持

服务和支持的范围：

·系统的安装、部署和调试；

·项目的验收测试；

·项目的数据转换、模拟运行和试运行；

·与系统运行有关的技术问题（含操作系统、数据库、应用系统的整体性能调优等）

·相关技术及业务培训（其中在项目实施前必须组织技术人员进行平台二次开发培训，并提供平台的所有技术文档等）

·相应的售后服务（含不少于二年免费维护期、免费维护期满后的每年维护费用等），售后服务起始时间为验收后次日起，结束时间需为12月31日。

·投标人在竞标文件中（报价表下方）详细说明在系统质保期的具体免费服务内容，系统质保期过后有偿维护的内容、价格及收取方式，按开发量评估收取，说明每人/月价；

投标人在投标文件中需对以上相关内容中进行阐述并作出相应承诺。

## 四、文档和培训

（一）文档

1、文档范围

包括中标人收集整理的系统建设中所形成的全部文字记载、录音和照片等，项目验收后由中标人向招标人提供。

2、文档内容

招、投标文件；产品出厂文件；系统总体规划书；系统需求说明书；系统概要、详细设计说明书；系统源码（第三方产品除外）；系统数据库设计说明书；系统使用和操作说明书；系统（含子系统）测试案例、验收方案；系统（含子系统）测试、验收报告；系统建设的详细工程日志；系统运行质量评估报告；系统变更和补充的相关文件、协议、录音、照片等

3、要求

投标人提供的文档要保持完整性和准确性。所有文档都采用简体中文（第三方产品出厂文件除外）。

（二）培训

1、培训人员

中标人应对下列人员进行相应的技术培训：

包括但不限于涉及本项目的相关开发人员、运维人员以及业务人员等。

2、要求

例如：对所有的培训，投标人除提供完备的书面教材外，还应提交培训方案和计划。

招标人要求所有的培训在招标人指定地点进行。

## 五、付款方式

本项目采用分期付款：

（一）合同生效且乙方人员进场开始实施之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的10% ；。

（二）乙方完成系统需求设计和架构设计并通过甲方评审之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的10% ；

（三）项目安装、调试并投入试运行后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的40％；

（四）项目验收合格后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的30％；

（五）免费维护期到期后7个工作日内，甲方对乙方服务质量作出评价，评价合格后，甲方向乙方支付合同总额的全部10%余款。

六、系统维保费用

免费维护期满后，每年维护费用不高于合同价10%，且每年系统升级改造工作量1个人月内不收费。

# 第三章  评标方法、评标标准和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。投标人总得分为价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由本行大额采购小组负责组织，负责具体评标事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与投标必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料 |
|  |  | （5）前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |
| 注：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准 |  |  |  |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一章规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，大额采购小组可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

大额采购小组独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中标候选人。综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，以此类推排名。排名得分相同的按招标文件评分标准中投标报价得分由高到低顺序排列。

## 二、评标标准

| 重庆三峡银行账户管理系统项目评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分指标 | 分项指标 | 分项分值 | 评分标准 |
| 1 | 公司实力 （14分） | 资质体系认证 | 2 | 本项满分2分。 □拥有CMMI或ISO认证，有CMMI4级或ISO9000及以上 2分 □CMMI3 1分 |
| 2 |  | 注册规模 | 2 | □注册资金在1000万以上 2分 □注册资金在1000万以下3000万以上 1分 |
| 3 |  | 实施案例 | 10 | 具有国内同业实施案例(需提供合同复印件和项目简介)。 总行案例每个得1分，最高得分10分。 |
| 4 | 项目实施方案 （42） | 需求理解 | 8 | □ 对整体业务规划理解深刻5-8分 □ 对整体业务规划理解一般0-4分 |
| 5 |  | 业务方案 | 10 | 可使用的业务需求方案(需提供方案建议书) □ 全部建议可采纳6-10分 □ 部分建议可采纳1-5分 □ 无建议 0分 |
| 6 |  | 技术方案 | 10 | 根据满足招标技术需求的要点完整度，结合技术评分细则等相关内容进行评分，最低得分0，最高得分10分。 |
| 7 |  | 实施团队要求 | 1 | 项目经理是否通过PMP认证；符合得1分；否则得0分。 |
| 8 |  |  | 2 | 项目经理是否担任过账户管理系统或银行类似系统等（规模>100人月或项目团队峰值人数>20人）项目的和5年以上项目经理工作经验。（提供案例描述和相关证明材料）。 □有经验 1-2分 □无经验，0分 |
| 9 |  |  | 2 | 项目需求分析师要求至少主导完成过三个以上银行账户管理系统或相似系统的需求分析、设计，熟悉银行账户管理业务和逻辑 （提供案例描述和相关证明材料）。 □有经验 1-2分 □无经验，0分 |
| 10 |  |  | 2 | 项目主架构师要求担任过至少一个账户管理系统或银行类似系统项目（项目规模 > 100人月或投标人企业项目组人数超过20人）的主架构师和8年以上相关工作经历，并且熟悉SOA、分布式架构以及主流开发框架（提供案例描述和相关证明材料）。 □有经验 1-2分 □无经验，0分 |
| 11 |  |  | 5 | 项目组人员是否在银行账户管理类系统方面具有5年以上的实施经验。 每有一名得1分，最高得分5分。 |
| 12 |  |  | 2 | 具有本地化研发和运维团队（提供相关证明材料）。 □有 2分 □无 0分 |
| 13 | 其他 （4分） | 服务承诺 | 4 | 项目验收合格后，承诺免费服务2年得2分，每增加一年加1分，最高得4分 |
| 14 | 合同报价 （40分） | 采购价格 | 40 | 一、评标基准价P的计算方法： 根据符合要求的投标单位数量，按照以下不同方式计算评标基准价P (1)若少于5家，则直接以合格投标人投标报价的算术平均值做为评标基准价P。 (2)若多于5家少于7家，则去掉1个最高价和1个最低价后，以剩余的合格的投标人投标报价的算术平均值为评标基准价P。 (3)若多于8家少于12家，则去掉2个最高价和1个最低价后，以剩余的合格的投标人投标报价的算术平均值为评标基准价P。 (4)若多于12家，则去掉3个最高价和1个最低价后，以剩余的合格的投标人投标报价的算术平均值为评标基准价P。 二、基准分为40分。价格每高于基准价的1%减0.5分；价格低于基准价10%内不扣分，价格低于基准价超过10%后,每1%减0.5分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 注：相关案例的认定由招标方确认 |  |  |  |  |

## 三、技术评分细则

详情请见《重庆三峡银行账户管理系统项目-技术选型评审项》。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（五）同一分包的软件，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（六）投标文件未按照招标文件投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（八）投标报价严重超出市场价；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的。

## 五、废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）投标人的报价均严重超出市场价，招标人不能支付的；

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（三）因项目发生变化或其他原因，项目被取消，本次招标自动终止。双方互不承担责任，招标人无息退还投标保证金。

（四）签订合同之前，招标人发现中标候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人可废除中标人或中标候选人资格。

废标后，除招标任务取消情形外，应当重新组织招标。

# 第四章 投标人须知

## 一、投标费用

投标人参与本招标项目时，一切与投标有关的费用均由投标人自理。

## 二、投标人资质

投标人应具备承担招标项目的能力，具体符合下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 注册资金1000万元以上；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、投标人应具备的其他条件：

1）原则上拥有ISO9001质量管理认证证书；

2）原则上拥有CMMI3认证证书；

3）投标人须具有本次招标内容所涉及的第三方软件代理资格（含开源软件的合法授权）,取得本次招标内容所涉及的第三方软件产品的原厂商授权书或确认函。

## 三、招标文件

招标采购单位对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

## 四、投标

1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2、投标文件的组成：

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，它包括：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）分项报价明细表；

4）投标人承诺函；

5）投标人法定代表人授权委托书；

6）投标人基本情况表；

7）商务条款差异表；

8）技术条款；

9）培训方案和计划；

10）售后服务方案；

11）服务水平协议；

12）其他；

13）投标保证金；

3、投标有效期：投标有效期应为投标截止日期后30天内。

4、投标文件的份数和签署

1）投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份。

2）投标文件正本的每一页均应由投标人授权代表签字或加盖单位骑缝章。报价表均应由投标人授权代表签名并加盖投标人公章。

3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处由法人或法人授权代表签字确认。

4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5、投标报价

1）投标人应严格按照《投标文件格式》的“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2）投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以“开标一览表”内容为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3）本项目只接受一个投标方案，投多个方案的将作为无效投标。

4）“分项报价明细表”里需详细写明各类硬件、中间件、操作系统、实施费用等产品模块名称及价格。

6、投标文件的递交

1）投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均采用订本式装订成册，用牛皮纸袋密封。密封袋上注明项目名称、投标人名称地址、及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章。

2）如果未按上述规定进行密封和标记，投标无效。

7、无效投标

投标人或其投标文件发生下情况之一者，视为无效投标：

1）投标文件逾期送达；

2）投标文件未密封；

3）不具备招标文件规定的资格要求或超出营业范围的投标；

4）投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写或出现多个投标方案；

5）投标货物数量、技术参数或商务承诺达不到招标文件的要求；

6）投标函及报价表未按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

7）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

8）投标人不符合第四章第二条“投标人资质”中所要求的资质条件；

9）投标文件附有招标人不能接受的条件。

## 五、定标

1、定标原则

采购人和评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商，如中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人和评标委员会可以确定依次其后的候选供应商为中标供应商，以此类推。若技术要求不满足的，取消评标资格。

2、不承诺最低价格中标。

3、中标通知书

1）投标有效期内，招标机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

2）招标机构在发出《中标通知书》的同时，应将招标结果通知所有未中标的投标人。

3）《中标通知书》是签订合同的书面依据。

4、终止条款

1）因项目发生变化或其他原因，项目被取消，本次招标自动终止。双方互不承担责任，招标人无息退还投标保证金。

2）签订合同之前，招标人发现中标候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人可废除中标人或中标候选人资格。

5、废标条款

出现以下情况之一的，应予废标。

1）不满足第二章商务条款的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人提供的技术指标不满足标书要求的；

4）符合招标人认定的其他废标条件的。

# 第五章 投标文件

## 一、投标函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到（招标项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应及技术服务，投标总价为人民币小写：      ，人民币大写：      。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件正本一份，副本一份。

3、如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供招标文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中标的唯一条件。

投标方（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年    月     日

## 二、开标一览表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 投标价（含税） 单位（万元） | 交货期 | 交货地点 |
|  | 小写： |  |  |
| 大写（价税合计）：人民币 |  |  |  |
| 发票类型 | 开具税率为_______%的增值税专用发票 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。

投标方：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

1、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

## 三、分项报价明细表(投标方自定义表格形式)

## 四、投标方承诺函

项目名称：

日    期：

致：（甲方名称）

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表（投标方名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定重新更换，并承担相应的经济责任。

3、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

投标方公章：

## 五、投标方法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：

（投标方名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址。

（投标方法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标方法定代表人签名：

职  务：                                职  务：

（附身份证或护照复印件）

投标方公章：

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 分支机构设立情况（分支机构名称、所在地、机构人数） | 如有本地化研发实施团队，则需提供相关证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件、组织机构代码证复印件、其他资质证书证件（集成资质、CMMI、ISO等）、实施案例（包含近三年中标通知书或合同原件）等，原件将于评标结束后统一退还。

## 七、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 投标文件对应商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法人代表或授权代表签字：

日 期：

## 八、技术条款

应标需包含以下几个方面的内容：

1、履行合同的时间计划、工作服务方案、人员安排、提交资料等内容。（项目实施中所涉及的关键技术不能存在抄袭他人成熟产品、侵犯他人知识产权的情况。若为自有著作权产品，应提供应用软件系统的软件产品登记证书和著作权登记证书；若使用第三方软件产品，应得到第三方的授权，若存在费用问题，应将费用情况向行方做充分的说明）；

2、针对我行业务的实际情况给出切实可行的业务推广方案建议书

3、技术实现解决方案说明书

主要人员简历表（注：主要人员附简历信息和社保缴纳证明等可以证明雇佣关系的材料）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

## 九、培训方案和计划（含培训学时）；

## 十、售后服务承诺函（本地化支持、服务响应级别、免费维护期时长、免费维护期后的维护费收费标准等）。

## 十一、服务水平协议

包括但不限于以下内容，签订项目合同时由双方确认量化考核参数：

- 项目各阶段需求及时完成率

投标人应根据本项目实施要求和项目实施计划确保各阶段需求及时完成率应达到95%以上（因招标人方原因导致的延期除外）。

- 系统运营时间：7×24小时不间断。

即要求基于系统升级等原因的计划性停机外投标人应确保系统提供全年不间断对外服务。

- 系统可用性≥99.9%

- 需求变更响应

投标人在接到招标人提供的需求变更申请后，原则上5个工作日内完成工作量评估、概要设计和详细设计等相关文档。

- 质量管理要求

| 评审对象 | 质量检查 覆盖率 | 评审作业时间 /总作业时间 | 阶段质量指标 | 质量分析 报告 | 全职质量 经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析文档 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 概要设计文档 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 详细设计文档 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 源代码 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 单元测试文档 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 集成测试文档 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 系统测试文档 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 系统运维手册 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |
| 产品使用手册 | 100% | ≥10% | 必须 | 必须 | 必须 |

- 各阶段缺陷密度

|  | 致命、严重等级缺陷 | 一般、微小等级缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试阶段 | 6个/千行≤缺陷密度≤20个/千行 |  |
| 集成测试阶段 | 3个/千行≤缺陷密度≤10个/千行 |  |
| 系统测试阶段 | ≤1个/千行 |  |
| 验收测试阶段 | 0 | ≤0.3个/千行 |
| 试运行阶段 | 0 | ≤0.03个/千行 |
| 正式运行阶段 | 0 | ≤0.01个/千行 |

- 系统开发质量

符合招标人项目开发基本要求。

- 系统运行故障响应时间和解决

接到投标人故障报告后30分钟内到达现场响应，重大BUG故障解决时间不得超过24小时。

- 项目交付物的及时性和质量

投标人须根据双方确认的项目交付物清单提交项目交付物，招标人将对根据项目交付物的提交及时性和质量进行评估。

- 项目成员的服务满意度、人员更换率

投标人应明确项目组成员的角色和承担的职责，确保项目组成员的信息与资质真实、有效，并承诺未征得招标人书面同意的情况下不得更换投标文件中所列的项目组成员。招标人不接受远程办公，所有咨询项目组成员须在招标人指定地点办公，遵守招标人的相关管理制度和要求。

招标人有权将于项目全程对咨询项目组人员进行考核，达不到招标人要求的将要求替换。如进行人员替换后仍无法达到招标人要求，或项目组成员更换人次数比例超过总人数的50%，则招标人将有权终止项目，并要求投标人进行违约赔偿。

- 报告及时率、准确率

投标人应建立项目报告机制，包括但不限于：常规报告内容和报告频度、突发事件时的报告路线、报告方式及时限要求。

- 知识产权与第三方索赔

招标人将对投标人在项目实施过程中的是否发生知识产权纠纷和第三方索赔事件进行评估。

如无特殊说明，项目实施过程中产生、加工、交互的一切项目信息、资料和知识产权均归招标人所有。未经招标人事先书面同意，投标人不得将前述属于招标人知识产权的全部或部分转让给任何第三方，也不得进行任何形式的复制、改编、编译或衍生开发或者许可他人使用。

项目中使用的投标人自有知识产权的软件组件、产品等须提供使用版本的完整源代码及相关文档，并承诺允许招标人无限期使用，使用方式包括但不限于：编译、运行、修改、再发布等，后续版本的知识产权归属、授权问题双方可协商确定。

投标人应承诺在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档无任何知识产权问题，如果因此而产生纠纷、第三方索赔或其他问题，投标人要负责承担全部赔偿责任和所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、招标人支付的律师费、差旅住宿费、公证费、鉴定费、调解费及仲裁裁决、法院判决或调解协议中由招标人承担的赔偿金）。

- 安全与保密要求

招标人将对投标人在项目实施过程中的安全、保密情况进行评估。

投标人承认本项目涉及的技术资料和技术秘密为招标人所有，招标人将其对投标人进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。投标人应对本项目涉及的技术资料和技术秘密采取保密措施，未经招标人的书面同意，投标人不得将本项目所涉及的技术秘密和资料向与本项目无关的人员或第三方透露，也不能就有关项目内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。若无特别声明，投标人对于保密信息的保密义务为无限期保密。

- 合规管理的配合度

投标人应遵从法律法规、招标人内部管理制度及监管政策的要求，应当满足招标人业务连续性目标的要求，应配合招标人的内、外部审计机构及银行业监管机构检查，并针对检查的问题及时做出整改。

- 分包与转包

投标人不得将项目转包和变相转包、部分分包给第三方。

- 技术辅导与培训

投标人应在项目实施过程中对招标人方IT人员进行技术培训，包括方法论、数据模型、软件产品、硬件产品等。同时，要求投标人对招标人业务人员在实施过程中进行业务流程、数据模型等培训以及招标人认为必须的以项目知识转移为目的的其他技术、业务培训。并以达到培训效果为培训完成的唯一标准

## 十二、其他

1、招标文件要求的其他资料

2、其他与项目有关的资料

## 十三、投标保证金

注：附投标保证金交款凭据复印件，退保证金申请请单独提交，不用装订。