重庆三峡银行

二代征信（企业）项目

比选文件

2018年12月

目录

第一章 公开比选公告	1

第二章 项目介绍	3

第三章 技术条款	4

第四章 商务条款	7

第五章  评比方法、评比标准和废标条款	11

第六章  参选人须知	15

第七章 参选文件	19

# 第一章 公开比选公告

本行因作为中国人民银行二代征信系统的试点机构，需开展二代征信（企业）建设工作，现对二代征信（企业）项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在参选人比选。

- 一、比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二代征信（企业）项目 | 95 | 1 |  |

- 二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收良好记录；

5、前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

注册资本不低于1000万人民币。

- 三、比选文件的获取

凡符合条件的投标人自行在我行门户网站或中国采招网上下载。

- 四、比选保证金的递交

1．比选保证金的金额及形式：保证金1万元（大写：壹万元）；转帐支票、银行汇票、企业网银。

2．比选保证金递交的截止时间为2019年1月2日17 时00分；

3．比选保证金专用账户如下：

户名：重庆三峡银行股份有限公司

开户行：重庆三峡银行营业部

比选保证金账号：0101014040000043

- 五、参选文件的递交

1．参选文件递交的截止时间为  2019年1月2日17 时00分，递交地点为重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场重庆三峡银行28楼计划财务部）。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

- 六、发布公告的媒介

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）、中国采招网（www.bidcenter.com.cn)上发布。

- 七、联系方式

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

电话：023-88890395

附件：1、二代征信（企业）项目比选文件

2、退还保证金申请书

# 第二章 项目介绍

## 一、项目背景

根据国务院部署，人民银行从信贷征信起步，组织商业银行集中力量于2006年先后建成了全国联网、集中统一的个人和企业征信系统，实现了信贷信息的大集中。截至到2012年底，征信系统已接入机构近千家，基本覆盖所有银行类金融机构；为1800多万户企业和8.3亿多自然人建立了信用档案；覆盖了以银行信贷信息为核心，兼具司法和行政处罚、公用事业缴费等公共信息。

经过几年的建设和运行，征信系统提供的核心产品—信用报告已广泛应用在各家银行的信用风险管理中，并已经超出信贷市场范畴，渗透到经济社会的其他方面，征信系统不仅成为金融领域重要的基础设施，对防范信用风险、提高风险管理效率、促进信贷市场健康发展、帮助中小企业和弱势群体享受正规金融服务发挥了重要作用，也为政府依法履职、金融监管和司法办案等提供信息服务，而且在许多重大经济案件的侦查、行政执法及行业管理中都发挥了积极作用，对维护市场经济秩序，促进社会信用体系建设发挥了基础性作用。

同时，征信系统也面临诸多挑战。一方面，随着信用信息对促进经济发展的作用被普遍认同，进一步推动征信体系建设被提到一个新的高度。2011年，国务院部署“建立健全覆盖全社会的征信系统”的任务；2012年发布的《金融业发展和改革“十二五”规划》对“完善金融信用信息基础数据库”提出了明确要求。另一方面，2013年颁布的《征信业管理条例》，放开对社会征信机构的准入，这势必加剧征信市场的竞争。如何借助征信系统“先入”优势和海量信贷数据资源，巩固金融信用信息基础数据库地位，这些都对征信中心和征信系统的服务能力提出了更高要求。此外，随着社会公众信用意识的不断提高，对信息安全、信息主体权益维护的要求也更加严格。

自2006年上线至今，一代征信系统已经运行了11年多时间，快速发展的业务规模已经远远超出了当初系统设计能力与预期，系统原有的应用架构、数据架构、技术架构在扩展性、灵活性和前瞻性等方面的设计已不能满足业务快速发展的需要。

因此，为了应对挑战，满足业务发展需要，征信中心决定对一代征信系统进行升级，进行二代征信系统建设。截至到现在，人民银行的二代征信系统正式试点运行，要求我行的一代征信接入系统升级到二代，我行作为二代征信接入系统的试点机构，成为第一批进行二代征信接入系统建设试点单位。

## 二、项目目标

根据人民银行的要求跟统一部署，结合我行的业务特点和实际情况，考虑到二代征信接入系统的复杂性，在2018年4月份之前先完成二代企业征信接入系统的建设工作。

二代企业征信接入系统建设包括二代企业征信数据的报送和二代企业征信数据的查询两部分。其中二代企业征信数据报送系统建设是人民银行二代系统试点的一部分，对于我行积极参选人民银行二代征信接入试点有重大意义，高质量的完成二代企业征信数据报送，也有助于我行获取二代企业征信数据查询接口权限，大大提供企业征信数据查询效率和便捷性，对于提高和完善我行信贷业务有重大帮助。

本项目目标是建设二代企业征信数据综合报送系统和查询系统两部分。

# 第三章 技术条款

## 一、业务需求

根据《人民银行征信系统数据采集规范（二代试行）》系列标准的要求，二代企业征信需要报送的数据分为，企业基本信息、企业财务报表信息、企业借贷交易信息、企业授信协议信息和企业担保交易信息这几部分，另外还包括个人和企业通用的抵押质押物部分。

一、企业基本信息

征信系统采集的企业基本资料信息可以分为两类：企业基本信息、企业间关联关系。

企业基本信息主要包括识别企业信用主体身份的标识信息、企业基本概况信息、主要组成人员、注册资本及主要出资人、实际控制人、上级机构以及联系方式等信息。

企业间关联关系信息包括存在关联关系的两企业的标识信息，以及它们之间的关系信息。

二、企业财务报表信息

对于采用企业财务制度的，征信系统采集企业资产负债表、企业利润及利润分配表、企业现金流量表。鉴于不同数据提供机构收集的企业财务报表样式存在差异，征信系统同时支持2002版、2007版两套财务报表样式。

三、企业借贷交易信息

征信系统采集的企业借贷交易信息可以分为3个层面：账户层、授信协议层和抵（质）押物层。

1、账户主要记录企业信息主体借款、还款的信息，具体包括：借款金额、借款期限、还款计划、当前负债、逾期记录以及相关还款责任人等。不同类型的账户关注的数据项略有不同。

2、授信协议主要反映企业信息主体获得的信用额度信息，具体包括：额度类型、大小、期限。

3、抵（质）押物信息主要反映借贷交易涉及的抵押物和质物担保信息。

对于一笔具体的借贷交易，账户信息为必须提供的内容；当信用额度可以循环使用或分次使用时，需要提供授信协议信息；当交易涉及抵（质）押物担保时，需要提供抵（质）押物信息。

四、企业授信协议信息

征信系统采集的企业信贷交易涉及的授信协议信息，主要反映信息主体获得的信用额度信息，具体包括：授信额度、额度类型、期限、授信限额等。

五、抵（质）押物信息说明

抵（质）押物信息主要是指信贷交易涉及的抵押物和质物信息，主要包括抵押物的类型、评估价值、抵押人身份信息，质物类型、质物价值、出质人身份信息等。

当一笔具体的信贷交易涉及抵（质）押担保时，需要报送抵（质）押物信息。

六、企业担保交易信息

征信系统采集的企业担保交易信息可以分为两个层面：担保约定信息和代偿/追偿信息。

■担保约定信息

担保约定信息分为两个层面：账户层和抵（质）押物层。

1.	企业担保账户主要反映数据提供机构的担保责任信息，主要包括：担保产品种类、担保额度及期限等基本信息，余额、风险敞口、是否发生代偿等在保责任信息，以及相关还款责任人等信息；

2.	当担保交易涉及抵（质）押时，需要提供抵（质）押物信息，抵（质）押物信息主要反映担保交易涉及的抵押物和质物信息；

■代偿/追偿信息

对于支付担保账户，若对应的授信额度可以在一定时期内重复使用，则同时采集授信协议信息。代偿/追偿信息反映的是待追偿金额的余额、还款情况等。代偿/追偿信息通过企业借贷账户进行采集。关于借贷账户的采集机制参见《人民银行征信系统数据采集规范企业借贷交易信息》。

1.	如果双方就代偿款的归还约定了还款计划，则使用非循环贷账户（D1）报送；

2.	如果没有还款计划，则采用催收账户（C1）报送。

综述，本次二代企业征信数据报送系统主要的需求是按照人民银行二代企业征信数据的采集规范进行数据抽取和报送。

同时本项目还需支持人民银行征信中心二代企业征信报告查询接口，包括单笔查询接口（Web Service/MQ）和批量查询接口（基于征信系统文件传输平台）。解析处理企业信用报告，生成结构化数据等功能。

## 二、技术要求

- 开发环境基于J2EE轻量级框架，支持JDK版本：JDK1.7及以上版本。

- 操作系统、数据库和中间件满足以下要求：服务端操作系统支持Linux，支持Oracle数据库，支持Weblogic中间件。

- 征信系统客户端(WEB管理端)必须支持Windows全系操作系统，即WinXP/Win7/Win8/Win10，支持IE6及以上版本浏览器使用。

- 业务系统基础架构和底层数据库具备灵活性，为后续二代企业征信数据报送预留扩展空间。

- 系统可集群部署，支持负载均衡，具备横向可扩展性。

- 系统处理能力能够满足现有业务数据以及未来三年可能发展的业务数据量。

7．系统开发需要符合我行开发规范和整体框架要求，其中征信查询部分的开发需具备按照我行现有系统设计进行定制开发的能力。

## 三、测试要求

- 在要求的时间内完成人民银行测试联调，并通过人民银行验收测试，获得准入批复。

- 获得准入批复之后，完成系统正式上线并报送正式生产数据，完成两端核对等工作，直到取得人民银行征信查询许可。

## 四、人员要求

## 1.参选人应承诺未征得我行书面同意的情况下不得更换项目成员。

2.所有成员必须为参选人单位员工，比选项目组成员须提供近半年公司为其缴纳社保的证明材料，不得外包其他单位员工。

| 项目经理 | 五年以上项目管理、系统分析经验及软件架构设计经验，有独当一面的技术能力；直接对项目的实施负责，通过对工期、成本、质量的控制（包括总体制定、执行、跟踪、调整相关计划，协调项目可用资源），确保项目按要求完成 |
| --- | --- |
| 开发人员 | 至少两年开发经验，开发组长须有至少三年开发经验，且均有银行相关系统的项目实施经历 |
| 测试人员 | 具有两年以上银行相关系统测试经验 |

- 需提供人员简历信息，同时，比选人将对所提供的人员进行审核，达不到我行要求的将要求替换。项目成员须参加比选人组织的面试，面试人员在合同签订时不得进行更换。

# 第四章 商务条款

## 一、交付时间、地点

（一）交付时间：具体以项目合同为准。

（二）实施及交付地点：比选人指定地点。

## 二、测试和验收

（一）测试验收的范围

测试验收的范围为项目实施完毕,终验前最终确认的所有需求。

（二）测试验收的组织

1、测试验收小组由比选人、中选人等有关人员组成，负责对项目建设进行验收。

2、中选人拟定验收方案，编制测试手册，经验收小组确认后，由验收小组负责验收。验收方案包括测试目的、环境、过程、结果及分析等方面内容。

3、在测试验收过程中，出现严重缺陷或质量问题时，验收小组可以决定暂停所有测试，直至缺陷和问题得到纠正。

（三）测试和验收的程序

1、对各子系统进行测试验收。

2、在各子系统验收合格的前提下，对系统进行全面初验。系统初验合格后进入试运行阶段。

3、系统在全行上线运行三个月后，进行验收。

（四） 验收测试的评定

测试结果按下列级别评定，并经验收小组签字认可：

•优良：功能和质量达到预期目的。

•合格：部分功能和质量不能满足比选人的要求，但中选人（集成商）采取了改正措施，使测试结果达到预期目的。

•不合格：功能和质量不能满足比选人的要求。

## 三、售后服务和支持

服务和支持的范围：

•系统的安装、部署和调试；

•项目的验收测试；

•项目的数据转换、模拟运行和试运行；

•与系统运行有关的技术问题（含操作系统、数据库、应用系统的整体性能调优等）

•相关技术及业务培训（其中在项目实施前必须组织技术人员进行平台二次开发培训，并提供平台的所有技术文档等）

•相应的售后服务（含不少于1年免费维护期、免费维护期满后的每年维护费用等），售后服务起始时间为验收后次日起，结束时间需为12月31日）

•参选人在参选文件中（报价表下方）详细说明在系统质保期的具体免费服务内容，系统质保期过后有偿维护的内容、价格及收取方式，按开发量评估收取，说明每人/月价；

参选人在参选文件中需对以上相关内容中进行阐述并作出相应承诺。

## 四、文档和培训

（一）文档

1、文档范围

包括中选人收集整理的系统建设中所形成的全部文字记载、录音和照片等，项目验收后由中选人向比选人提供。

2、文档内容

参选文件（含纸质、电子版）；产品出厂文件；系统总体规划书；系统需求说明书；系统概要、详细设计说明书；系统源码（第三方和标准化产品除外）；系统数据库设计说明书；系统使用和操作说明书；系统（含子系统）测试案例、验收方案；系统（含子系统）测试、验收报告；系统建设的详细工程日志；系统运行质量评估报告；系统变更和补充的相关文件、协议、录音、照片等。

3、要求

参选人提供的文档要保持完整性和准确性。所有文档都采用简体中文（第三方产品出厂文件除外）。

（二）培训

1、培训人员

中选人应对下列人员进行相应的技术培训：

包括但不限于涉及本项目的相关开发人员、运维人员以及业务人员等。

2、要求

例如：对所有的培训，参选人除提供完备的书面教材外，还应提交培训方案和计划。

比选人要求所有的培训在比选人指定地点进行。

## 五、付款方式

本项目采用分期付款：

（一）项目安装、调试并投入试运行后7个工作日内,比选人向中选人支付合同总额的50％；

（二）项目验收合格后7个工作日内, 比选人对中选人服务质量作出评价，评价合格后，比选人向中选人支付合同总额的40％；

（三）免费维护期到期后7个工作日内，比选人对中选人服务质量作出评价，评价合格后，比选人向中选人支付合同总额的全部10%余款。

## 六、系统维保费用

免费维护期满后，每年维护费用不高于合同价10%，且每年系统升级改造工作量1个人月内不收费。

## 七、保密条款

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的邀请比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

## 八、报价要求

1、参选人应严格按照《参选文件格式》的“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、“分项报价明细表”里需详细写明各类硬件、中间件、操作系统、实施费用等产品模块名称及价格。

3、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

## 九、知识产权

中选人提供的产品及其服务不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯本行商誉，任何人未经本行同意不得使用本行合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。

## 十、其他

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

# 第五章  评比方法、评比标准和废标条款

## 一、评比方法

（一）评比方法定义

本项目采用综合评分法进行评比。综合评分法是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评比总得分最高的参选人作为中选候选人。参选人总得分为价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。若参与比选供应商不足三家，邀请人可转为竞争性比选或者单一来源采购。

（二）评比程序

评比工作由本行集中采购委员会负责组织，负责具体评比事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对人参选文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选人应符合的基本资格条件 | （1）具有承担民事责任的能力 | 参选人法人营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与比选必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收良好记录 | 税务登记证（副本）复印件，三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照。 |
|  |  | （5）前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 比选保证金 |  | 足额缴纳比选保证金 |
| 注：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准 |  |  |  |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 比选方案 | 只能有一个方案比选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 参选文件内容 | 对比选文件第三章规定的比选内容作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，集中采购委员会可以书面形式（应当由评比委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评比方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

集中采购委员会当独立对每个有效参选人的标书进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。综合得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。排名得分相同的按比选文件评分标准中比选报价得分由高到低顺序排列。

## 二、评比标准

| 序号 | 评分指标 | 分项指标 | 分项分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（60分） | 参选总价 | 50 | 评比基准价：以各供应商报价总价之和除以供应商家数算术平均值的90%作为基准价，基准分为50分。 报价向上每偏离基准价的5％扣1分，向下每偏离基准价的5％扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 |  | 注册资本 | 2 | 注册资金5000万（含）以上得2分，1000万（含）与5000万之间得1分，低于1000万否决比选（参选人注册资本不得低于1000万）。 |
| 3 |  | 资质认证 | 2 | 具备CMMI三级以上认证证书，得2分；不满足，得0分。 |
| 4 |  | 软件著作权 | 4 | 提供征信报送或者征信查询相关的软件著作权证书，每提供1个证书得2分，总分4分。 |
| 5 |  | 点对点应答 | 2 | 应答内容为全部“满足”不扣分，有一项 “不满足”扣1分，有一项“部分满足”扣0.5分，扣完为止。点对点应答包括技术条款和商务条款的应答。 |
| 5 | 技术部分（40分） | 系统设计方案 | 10 | 系统设计方案: 1.产品设计方案符合行业标准规范和技术架构体系，响应比选要求及三峡银行的业务需求； 2.在用户需求分析的基础上，给出总体设计方案，提出合理的、正确的软件系统总体构架； 3.提出合理的、完整的功能设计。 能够完全满足上述要求、方案优秀得8-10分；基本满足要求、方案一般得4-7分；不能满足要求、方案较差得0-3分。 |
| 6 |  | 项目实施及服务方案 | 10 | 项目实施及服务方案: 任务和目标理解准确，实施方案详细、科学、合理，对现有应用系统的集成方案详细、可行，有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措施，有合理进度安排，优得8-10分，良4-7分，方案差得0-3分。 |
| 7 |  | 项目经理及项目成员工作经验及能力 | 5 | 项目经理及项目成员工作经验和能力： 1.项目经理具备5年以上工作经验得1分，否则不得分。 2.项目经理成功实施过征信报送和查询相关项目，每1个项目得1分，最高得3分。 3.项目成员参与过征信报送或者查询相关项目得1分，否则不得分。 |
| 8 |  | 培训方案 | 5 | 培训方案： 提供详细的系统的安装、维护及操作培训，提供有经验的培训教师，提供合理的培训时间及其进度安排，培训方案优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 9 |  | 相关项目经验 | 10 | 需提供征信报送或者查询相关项目业绩，每提供一个一代征信项目业绩得2分，满分6分；提供二代征信项目业绩，得4分，须提供合同关键页复印件（加盖公章）证明。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 三、无效比选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效比选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额比选保证金的；

（二）参选人未通过资格性检查或参选文件未通过符合性检查的；

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）比选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述参选人的比选均无效；

（五）同一分包的软件，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（六）参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）参选文件出现多个比选方案或比选报价的；

（八）比选报价超出最高限价的；

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

## 四、废除比选条款

评审时出现以下情况之一的，应予废除比选：

（一）参选人的报价均超出最高限价，比选人不能支付的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，比选任务取消的。

# 第六章  参选人须知

## 一、比选费用

参选人参与本比选项目时，一切与比选有关的费用均由参选人自理。

## 二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选被拒绝或评定为无效比选。

## 三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评比委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选参选人签订合同的基础。

1、本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

2、参选人对比选文件如有异议，应在比选截止时间前五个日历日前以书面形式告知本行。本行对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3、参选人对比选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可比选文件所有要求。逾期提出异议的，本行不予受理。

## 四、比选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六篇“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合比选

本比选项目不接受联合比选

（三）比选有效期

比选有效期为比选截止日期后90天内。

（四）比选保证金

1、参选人应在比选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳比选保证金。

2、比选保证金为比选的有效约束条件。

3、比选保证金的有效期限在比选有效期过后30天内继续有效。

4、比选保证金币种应与比选报价币种相同。

5、比选人应当在确定中选结果后五个工作日无息退还比选保证金。

6、参选人有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）参选人在比选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在比选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经参选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招比选程序的；

（五）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）比选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在比选有效期内比选价格固定不变。

3、本项目只接受一个比选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与比选报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评比委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人比选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的比选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其比选将作为无效比选处理。

（八）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、参选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其比选将作为无效比选处理。

## 五、评比

见第四篇“评比”内容。

## 六、确定中选单位

1、确定中选单位原则

邀请人和评比委员会按照评比报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，邀请人和评比委员会可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

## 七、参选人对中选结果的质疑、投诉

1、参选人对中选结果有异议的，以书面形式向本行提出质疑。

2、本行在收到参选人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

3、参选人对本行的答复不满意或者邀请比选代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关部门投诉。

## 八、签订合同

1.邀请人指定的使用单位应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选人比选参选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人比选参选文件作实质性修改。

2.比选文件、中选人的比选参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 九、比选终止

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次邀请比选自动终止，双方互不承担责任，邀请人无息退还比选保证金。

2、签订合同之前，邀请人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，邀请人认为可能影响其履约能力的，邀请人可废除中选人或中选候选人资格。

# 第七章 参选文件

二代征信（企业）项目比选

参  选  文  件

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

一、比选函

二、参选人基本情况介绍，资质证明等（加盖鲜章）；

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、开标一览表

五、分项报价明细表

六、书面声明

七、参选人业绩证明文件复印件（中选通知书、合同等）；

八、项目实施方案（包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）；

九、售后服务方案；

十、技术条款和商务条款点对点应答

十一、比选保证金

一、响 应 函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：                 ，人民币大写：                       的比选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

二、参选人基本情况介绍，资质证明等；

三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（法定代表人姓名）在                       （参选人名称）任    （职务名称）职务，是（参选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是                    （参选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

四、开标一览表

| 参选人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 参选总价（含税） | 交货期 | 交货地点 |
|  | 小写： |  |  |
| 大写：人民币： |  |  |  |
| 免费维护期 |  |  |  |
| 免费维护期后的维保费率 |  |  |  |
| 开具发票类型 | 税率为______%的增值税专用发票 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

开标一览表务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

五、分项报价明细表

(参选人自定义表格形式)

需包含：项目所需软、硬件、中间件等所有费用

六、书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

七、参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）；

八、系统设计和项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

九、售后服务和培训方案

十、其他

十一、比选保证金

注：附比选保证金交款凭据复印件

附件2：

关于重庆三峡银行XXX项目

退还保证金申请书

重庆三峡银行股份有限公司：

我司参加贵单位                   项目比选，缴纳保证金      元整，请在确定中选单位结束后，将保证金退还到以下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

附件：银行划款凭证（加盖公章）

参选单位全称（加盖公章）

备注：比选时单独递交，方便比选人退还比选保证金。